SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

na wykonanie : robót budowlanych związanych z remontem

i modernizacją budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej

przy

Domu Pomocy Społecznej

w Mnichowie.

(Zamówienie do 5 150 000 Euro)

Zamawiający:     Powiat Jędrzejowski  z siedzibą  ul.11 Listopada 83,

28-300 Jędrzejów

Tryb postępowania:   	przetarg nieograniczony

Zatwierdził

z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego

Mnichów, dnia 30.06.2008 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamawiający :

1.1. Oficjalny adres Zamawiającego:

    Powiat Jędrzejowski z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83,

28-300 Jędrzejów, tel./fax. 041 386 37 41 ; 041 386 37 42
     
1.2. Adres pod którym można uzyskać informacje:
   Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego ,
   Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie ; 28-300 Jędrzejów ;

tel./fax. 041 387 35 12

1.3. Adres pod którym można złożyć ofertę:

   Jak w pkt. 1.2.

2.    Postępowanie, objęte niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia

( zwaną dalej SIWZ ) oznacza się symbolem  MWTZ 2008 Wykonawcy

w toku postępowania winni w swojej korespondencji powoływać się na powyższy

symbol.

- Udzielenie zamówienia publicznego następuje w trybie przetargu nieograniczonego na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t  Dz. U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zwaną dalej w treści SIWZ „ ustawą” jako zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 5 150 000 Euro.

4.    Dokumentacja przetargowa obejmuje: 

      a) ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowane stosownie do art.40

ust.1  i 2  ustawy:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego Urzędu

Zamówień Publicznych,

- w miejscu publicznym w siedzibie Zamawiającego,
- w miejscu publicznie dostępnym w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie,
- na stronie internetowej Zamawiającego tj. na stronie internetowej Powiatu

Jędrzejowskiego ; www.powiatjedrzejow.pl

b) specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania,

stosownie do art.42 ust.1 zamieszczoną na stronie  internetowej

Zamawiającego tj., na stronie internetowej Powiatu Jędrzejowskiego  -

www.powiatjedrzejow.pl ,
c) dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. 

Wyżej wymienione dokumenty należy uznawać za wzajemnie się objaśniające, w przypadku dwuznaczności lub rozbieżności powinny być czytane według kolejności pierwszeństwa podanego wyżej. Aneksy ( obejmujące także wyjaśnienia do SIWZ) mają kolejność dokumentów, które modyfikują.

5.   Językiem procedury jest język polski a walutą kontraktu jest PLN. Dokumenty w

tym: oferta, umowa jak i dokumenty związane z realizacją zamówienia oraz

wszelkie komunikaty pomiędzy stronami , sporządzane będą w języku procedury

o ile nie zostanie uregulowane to odrębnie w postanowieniach SIWZ. Dokumenty

dodatkowe i publikacje dostarczone przez Wykonawcę mogą być w innym języku

pod warunkiem, że dołączone jest ich dokładne tłumaczenie na język polski

dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dla celów interpretacji dokumentów w

języku obcym język polski będzie miał znaczenie wiodące.

6.    Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą

starannością z treścią dokumentacji przetargowej włącznie z dokumentacją

projektową dostępną na  warunkach określonych w specyfikacji technicznej

zamówienia, wszelkich aneksów do dokumentacji przetargowej sporządzonych

podczas procedury przetargowej oraz za uzyskanie wiarogodnej informacji

odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek  sposób mogą wpłynąć na

wartość czy charakter oferty lub realizację robót. W sytuacji,  kiedy Wykonawca

wygrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości oferty na podstawie

błędów czy zaniedbania w świetle zobowiązań Wykonawcy określonych

powyżej nie będą rozpatrywane.

7.     Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się dokładnie z projektem, dokonał

inspekcji i przeprowadził badanie terenu budowy i jego otoczenia, uzyskał

potrzebne informacje dotyczące rodzaju gruntu i warunków gruntowych w celu

oszacowania na własną  odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich

danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty

i podpisania umowy na roboty budowlane.

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

( CPV)

Główny przedmiot  :   45000000-7  Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty :

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45331000-6  Instalacje wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowej

45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji odgromowej

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych

z remontem i modernizacją budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy

Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

3.  Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna przedmiotu

zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

4.  Nie przewiduje się ofert częściowych lub wariantowych.

5. Przewiduje się możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt.  6 ustawy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do realizacji niniejszego zamówienia wraz z odbiorem końcowym w terminie do dnia  21.11.2008 r. .

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM

SPOSOBU ICH OCENY

1   W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełnią

poniższe warunki:

1.1. zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy:
       a- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej

przedmiotem  zamówienia,
 b- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 c- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
     zamówienia,
 d- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z

tytułu przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy,

1.2.  wyraża zgodę na termin płatności faktur do 30 dni,

1.3.  udzielą rękojmi oraz gwarancji jakości na  wykonany zakres robót na

okres co najmniej 3 lat,

1.4. posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  300 000,00 zł.,

(słownie : trzysta tysięcy złotych). 

1.5. wykonali w okresie ostatnich pięciu latach (2003 - 2008), co najmniej

dwa zamówienia – roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego,

odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym

przedmiot zamówienia,

1.6. posiadają sprzęt do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym.

1.7. wniosą wadium w wysokości  5000,00  zł.,

(słownie złotych : pięć tysięcy złotych)

1.8. W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z Wykonawców musi

spełniać wymagania określone w pkt. 1.1, 1.4 w pozostałych przypadkach

warunki wymagane mogą być spełnione łącznie.

2     Ocena spełnienia przez wykonawców warunków określonych w powyższych

podpunktach dokonana zostanie dla ppkt w oparciu o:

       - 1.1. złożone przez wykonawców oświadczenia o ich spełnieniu stosownie

do wymogu art. 44 ustawy oraz w oparciu o dokumenty załączone do

oferty w odniesieniu do podpunktów: 1.1.a i b
       - 1.2 i 1.3  złożone oświadczenie w ofercie.
       - 1.4 – 1.7 dokumenty załączone do oferty.

3    Szczegółowa informacja o oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w

powyższym ppkt. 2, a które winny być złożone przez Wykonawców w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zwarta jest w

punkcie VI  ppkt. 3 niniejszej SIWZ.

4    Nie spełnienie warunków określonych w powyższych podpunktach jak i

wystąpienie zdarzeń określonych w art. 24 ustawy skutkuje wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia a oferta tego

Wykonawcy uznana zostanie za odrzuconą.

V. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO

BEZPOŚREDNIEGO  KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W SPRAWIE

UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest przedstawiciel Pan Marek Świderek, adres, telefony jak w pkt. I ppkt. 1.2 SIWZ (Dom Pomocy Społecznej

w Mnichowie , tel./fax. 041 387 35 12).

- Stosownie do postanowień art. 27 ust. 1 ustawy oświadczenia (po złożeniu ofert), wnioski, zawiadomienia, oraz informacje prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego jak i Wykonawcy mogą przekazać pisemnie lub faksem – obydwie formy przekazania są równorzędne.

- W przypadku konieczności osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikiem wymaga się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

- Udzielanie wyjaśnień następować będzie na warunkach określonych w art. 38

ust. 1 i 2 ustawy, przy czym nie przewiduje się zwoływania zebrania wszystkich

Wykonawców.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Celem sporządzenia oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej według formularza oferty ( pod rygorem odrzucenia oferty), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ pod rygorem odrzucenia oferty.

- Do oferty powinny być załączone następujące oświadczenia i dokumenty, które potwierdzą warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy:

3.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. IV 1.1.: 

3.1.1.    oświadczenie z mocy art.  22 ust.1 i art. 44 ustawy o zamówieniach publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

3.1.2.    aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten ma stwierdzać stan prawny Wykonawcy, zakres jego działalności stwierdzający, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu ( dotyczy lidera), osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.1.3.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

a) działający w ramach konsorcjum załączają do oferty pełnomocnictwo lub

umowę regulującą współpracę.

W pełnomocnictwie tym wykonawcy ustalą: 
-    strony udzielające takiego pełnomocnictwa i ich upełnomocnionych

przedstawicieli do złożenia takiego oświadczenia,
-	podmiot „lidera” upełnomocnionego  do reprezentowania

wszystkich uczestników wraz z zakresem jego uprawnień do takiej reprezentacji

-   określenie czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym

postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W przypadku złożenia do oferty umowy regulująca współpracę winna ona uwzględniać jako minimum poniższe uregulowania:

-    dokładne określenie stron tej umowy i ich upełnomocnionych przedstawicieli do

zawarcia takiej umowy,
-	określenie celu wspólnych działań obejmujących złożenie oferty oraz realizację

przedmiotu zamówienia,
-      wskazanie zakresu obowiązków i działań każdej ze stron tej umowy,
-	oznaczenie okresu obowiązywania umowy jednakże okres ten nie może być krótszy

niż czasookres realizacji przedmiotu zamówienia,
-	określenie solidarnej odpowiedzialności  przez każdego

uczestnika tej umowy,
-      wskazanie podmiotu ( strony umowy) jako lidera upełnomocnionego do

reprezentowania wszystkich  uczestników wraz z jego  zakresem jego uprawnień

do takiej reprezentacji, 
-     zapis zakazujący rozwiązania umowy w okresie realizacji zamówienia oraz zmiany

stron tej umowy.

b) w przypadku spółki cywilnej należy załączyć kopię umowy spółki, niezależnie od

wymaganego dokumentu wymienionego w ppkt. 3.1.2, w przypadku gdy z

dokumentu tego nie wynika sposób jednoznaczny zakres reprezentacji spółki.

Kopia umowy spółki winna być podpisana za zgodność z oryginałem przez

wszystkich wspólników. 

3.1.4.    Pełnomocnictwo do podpisania oferty – innym przypadku niż wymienionym w powyższym ppkt. 3.1.3a - w formie oryginału dla niniejszego zamówienia, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W pełnomocnictwie tym należy także określić uprawnienie do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, ujawnione w dokumencie, o którym mowa w powyższym ppkt. b. Pełnomocnictwo musi  spełniać wymagania wynikające z postanowień ustawy   o opłacie skarbowej oraz przepisu wykonawczego w sprawie pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

3.1.5.   W przypadku, kiedy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a z odpisu właściwego rejestru nie wynika prawo do złożenia oferty cenowej przekraczającej dwukrotną wartość kapitału spółki, winien złożyć do oferty kopię uchwały wspólników w tym zakresie stosownie do art.230 Kodeksu spółek handlowych,
3.1.6. oryginał dowodu wniesienia wadium w formie wymienionej w pkt. IX ppkt. 2, zaś w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na podane konto, oryginał dowodu przelewu.   

3.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie szczegółowych warunków udziału w

postępowaniu: 

3.2.1. oświadczenie stosownie do wymogów art. 36 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

3.2.2.  kopia uprawnień budowlanych osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika robót i  zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa z udokumentowaniem wniesienia ubezpieczenia OC z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie,

3.2.3.   kopia dokumentu ubezpieczeniowego poświadczającego posiadanie ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł., (słownie : trzysta tysięcy złotych).

3.2.4.  wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach ( 2003-2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres - co najmniej dwa zamówienia – roboty budowlane w zakresie budownictwa ogólnego odpowiadające swoim rodzajem i wartością robót stanowiących przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dla każdej wymienionej w/w wykazie roboty budowlanej należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.     

3.2.5.  wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ( składających wspólną ofertę) dla potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych  w pkt. IV niniejszej SIWZ, dokumenty wymienione w powyższych podpunktach: 3.1.1- 3.1.2, 3.2.3, składa każdy wykonawca, zaś dokumenty wymienione w ppkt. 3.1.3 przedkładane są w imieniu wszystkich wykonawców. Pozostałe dokumenty wymagane  mogą być załączone łącznie tzn. może je załączyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Dokumenty wymienione w powyższych ppkt. 3 winny być złożone jako załączniki do oferty w terminie składania ofert. Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

- Dokument wymieniony w powyższym ppkt. 3.1.1, 3.1.3a, 3.1.4, 3.1.6 oraz ppkt. 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5. Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału zaś pozostałe dokumenty może załączyć jako oryginały lub kopie poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na warunkach określonych w poniższym ppkt. 7.

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia, kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej jako oryginały przez Wykonawcę - załączane do oferty, winny być podpisane przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania ujawnionych w rejestrze lub upełnomocnionego przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa szczegółowego dla tego postępowania (  pod rygorem odrzucenia oferty nie dopuszcza się pełnomocnictwa ogólnego), a w  przypadku ofert składanych wspólnie przez pełnomocnika lub „ lidera” zgodnie z ppkt. 3.1.3a.

- Naniesione poprawki, korekty błędów lub skreślenia muszą być parafowane przez przedstawiciela(li) Wykonawcy podpisującego ofertę a w przypadku wspólnej oferty jak w powyższym akapicie. Wszystkie strony składające się na ofertę, zarówno wypełnione jak i nie wypełnione winny być kolejno ponumerowane. Nie spełnienie wymogu w zakresie numeracji stron nie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów w/w punktów od 3 do 8 podlega odrzuceniu z następującym odstępstwem wynikającym z art. 26 ust. 3 ustawy polegającym na tym, iż w przypadku gdyby unieważnienie postępowania następowało z powodu nie złożenia w terminie przez  Wykonawców dokumentów stwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Prowadzący postępowanie  wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli takich dokumentów do ich uzupełnienia

w terminie 5 dni od daty zawiadomienia.

- Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie, która musi być zaadresowane na prowadzącego postępowanie i oznaczona „ Remont i modernizacja budynku WTZ”  nie otwierać przed 05.08.2008 r. godz. 10ºº.

- Wykonawca nie może wycofać lub zmienić treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Wykonawca ma prawo wnieść do oferty w punkcie „Inne postanowienia” zastrzeżenie, o nie udostępnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyłączeniem informacji wymienionych w pkt. 86 ust. 4 ustawy.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty ma charakter ceny ryczałtowej obejmującej wszystkie nakłady na realizację całego zakresu rzeczowego określonego dokumentacją przetargową i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Cena uwzględniać musi wymagania dokumentacji przetargowej.

1.1.  W przypadku stwierdzenia przez oferenta – zgodnie z zasadą należytej staranności związanej z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, że występują roboty nieopisane w dokumentacji przetargowej a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca winien zgłosić ten fakt do prowadzącego postępowanie w terminie składania ofert. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje tym, że wykonawca jest zobowiązany wykonać te roboty w ramach ceny ofertowej.

1.2. W przypadku pominięcia w cenie oferty jakiegokolwiek zakresu prac czy robót niezbędnych do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, wykonawca wykona ten zakres prac (robót) w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.

1.3. Wykonawca w ofercie podaje cenę oferty – z zastrzeżeniem podpunktu 1.1 i 1.2 – za wykonanie całego przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie nakłady związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie robót i technologii ich wykonania wynikających z dokumentacji przetargowej i warunkami technicznego wykonania i odbioru tych robót remontowo – budowlanych , jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

- Cena oferty ustalona zgodnie z powyższym pkt.1 winna zawierać także koszty wszelkich innych robót - prac i nakładów, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe tj. m.in. koszty: mediów ( energia elektryczna, woda), zabezpieczeń wykopów itp., wszelkich prac przygotowawczych, wszelkie roboty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich (przejścia dla pieszych, daszki ochronne, stosowne oznakowania w tym zakresie itp.), prac porządkowych, dostaw, badań, ekspertyz, ocen i odbiorów technicznych wymaganych do wykonanych robót budowlanych, przywrócenia stanu placu robót do stanu przed przejęciem placu budowy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wykonanymi robotami, koszt utylizacji odpadów w tym koszty związane z transportem, recyklingiem i składowaniem takich odpadów na zatwierdzonym wysypisku, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów wymaganych art.21a prawa budowlanego, inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych jeżeli zaistnieje taka konieczność.

- W związku z dokonaną inspekcją i zbadaniem terenu budowy i jego otoczenia, oraz uzyskaniem potrzebnych informacji dotyczących rodzaju gruntu i warunków gruntowych przed złożeniem oferty przetargowej uznaje się także, że Wykonawca wziął pod uwagę ukształtowanie i charakter terenu budowy, rozmiar i charakter robót i materiałów niezbędnych do ukończenia robót, środków komunikacji i dostępu do terenu budowy, zaplecza, jakiego może wymagać oraz że uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, ewentualnych wydatków oraz wszelkich innych okoliczności wpływających lub oddziałujących na jego ofertę.

- Uznaje się, że Wykonawca przed złożeniem oferty upewnił się, co do jej prawidłowości i kompletności, oraz stawek i cen przyjętych do wyliczenia ceny oferty, które winny, pokryć wszystkie jego zobowiązania wynikające z kontraktu. Uznaje się, że Wykonawca wliczył w swoje stawki i ceny jednostkowe wszystkie koszty spowodowane możliwymi zakłóceniami postępu robót w tym spowodowanymi obecnością innych osób na placu budowy ( innych wykonawców – podwykonawców),

- Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane w dokumentacji przetargowej Wykonawca sporządzając kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej, podaje w nim kwoty stanowiące zapłatę za roboty i prace wykonane i zakończone pod każdym względem, a tym samym wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały one określone czy zasugerowane w dokumentacji przetargowej. Ze względu na fakt, iż cena ma charakter ryczałtu, kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ze strony Zamawiającego weryfikacji ( sprawdzeniu) w procedurze przetargowej.

W świetle tego, prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego nie ma

obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez

Wykonawców do ofert.

Kosztorys ofertowy należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej.

VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT JAKIMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Zamawiający dokona oceny ofert według poniższego wymienionego kryterium:

| Lp | K RY T E R I U M. | W A których A |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

Wartość punktowa za kryterium „Cena” zostanie obliczona wg. wzoru :

najniższa cena brutto w przetargu
      C =            -------------------------------------------- x Waga           1% = 1 pkt

cena brutto badanej oferty

- Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium oceny, o którym mowa w ppkt. 1.

- Cena brutto przyjętej oferty automatycznie jest ceną umowy.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 .zł

(słownie: pięć tysięcy).

- Wykonawca wnosi wadium najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w formach, w zależności od wyboru Wykonawcy określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie -  Bank Pekao SA

nr 24 1240 4416 1111 0000 4960 5879.

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub jego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.

- Zwrot wadium - na warunkach określonych w art. 46 ustawy.

- Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

- Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami następuje, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.

- Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium.

X.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta winna być złożona w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Mnichowie

w Sekretariacie do dnia  05.08.2008 r.  do godziny  10ºº.

- Oferty otrzymane po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte na warunkach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

- Ewentualne przedłużenie terminu związania ofertą nastąpi na warunkach określonych w art. 85 ust. 2 i 3 ustawy

XII.  TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ  WYBÓR

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05.08.2008 r. o godzinie 10ºº  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, z uwzględnieniem warunków określonych postanowieniami art. 86 ust.  2 – 5 ustawy.

- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według zasad określonych w rozdziale 4 działu II ustawy tj. artykułów ustawy nr: 87 – 90, 92 - 93 oraz 91 ust. 1 i 5-6 w oparciu o kryterium wymienione w pkt  VIII SIWZ .

XIII.  FORMALNOŚCI DO PODJĘCIA PO PRZETARGU DLA ZAWARCIA UMOWY

O REALIZACJĘ  ZAMÓWIENIA  WRAZ Z ISTOTNYMI DLA STRON

POSTANOWIENIAMI

- Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem umowy, z ustawą Prawo zamówień publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, Kodeksem Cywilnym, niniejszymi warunkami zamówienia oraz z przyjętą ofertą.

- Załączony do SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 określa warunki realizacji zamówienia.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający podejmuje działania stosownie do wymogów art. 94 ust. 2 ustawy.

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują stronom stosownie do postanowień art. 179 ustawy.

- Strona może wnieść protest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Prowadzącego postępowanie w imieniu zamawiającego, w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez niego czynności, do której był zobowiązany ustawą.

- Wykonawca wnosi protest w terminie 7 dni od dnia w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 pkt 1 ustawy.

- Protest uważa się za wniesiony, jeżeli spełnia on przesłanki określone w art. 180 ust. 2 ustawy. Wysłanie protestu w drodze przesyłki pocztowej odbywa się wyłącznie tylko na ryzyko Wykonawcy. Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego odrzuca protest, który w tej formie wpłynął do niego po upływie ustawowego terminu do wniesienia protestu .

- Protest powinien zawierać: 
- wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Prowadzącego

postępowanie w imieniu Zamawiającego,, 
      - zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych

uzasadniających wniesienie protestu
      - żądanie protestującego.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia.

- Protest podlega rozpatrzeniu w terminach określonych w art. 183 ust. 1 i 2.         O wynikach rozpatrzenia zawiadamia się wnoszącego protest.  Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Prowadzący postępowanie w imieniu Zamawiającego przekazuje jednocześnie podmiotowi który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza się również na stronie internetowej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszym punktem zastosowanie mają odpowiednio postanowienia działu VI ustawy.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawcy biorący udział w przetargu mogą być obecni przy otwarciu ofert.

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest dostępny  na miejscu, w siedzibie Prowadzącego postępowanie w imieniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt. I ppkt. 1.2. niniejszej SIWZ  w godzinach pracy 9°° - 13°° stosownie do wymogów art. 96 ustawy.

- Udzielanie informacji o przebiegu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się tylko poprzez udostępnienie protokołu na zasadach jak wyżej z zastrzeżeniem art. 86 ust. 5 ustawy.

- W sprawach nie objętych niniejszymi warunkami zamówienia zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(j.t  Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn.zm.).

XVI. Druki stanowiące integralną część SIWZ:

Nr  1.  Specyfikacja Techniczna Zamówienia
Nr  2.  Wzór oferty. 
Nr  3.  Oświadczenie z mocy art. 44 p.z.p.
Nr  4.  Oświadczenie z mocy art. 36 ust. 4 p.z.p. 
Nr  5 . Wykaz wykonanych robót budowlanych w latach 2003-2008
Nr  6.   Wzór  umowy.

Załącznik  nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje :

wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją  budynku

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

Zakres robót obejmuje :

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej w części nadziemnej budynku,

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych,

- demontaż istniejących obróbek blacharskich na dachu i daszkach (nad wejściem

i wjazdem do budynku). Na dachu zdemontować obróbki blacharskie murów

ogniowych, okapy, gzymsy, itp.,

- wykonanie prac przy istniejących kominach (wykonanie czapek i przetarcie tynków),

- nadmurowanie ścian ogniowych z cegły,

- naprawy powierzchni dachu, gzymsów itp.,

- demontaż przewidzianych do demontażu (projektem) elementów istniejącej

instalacji wentylacji mechanicznej  i grawitacyjnej,

- naprawy istniejących i montaż nowych elementów instalacji wentylacji mechanicznej

i grawitacyjnej, z wykonaniem zakresu prac przy kominach,

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji i elementów wentylacji,

- malowanie dwukrotne konstrukcji i elementów wentylacji,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz wykonanie pokrycia blaszanego

daszków nad wejściem i wjazdem,

- przygotowanie podłoża dachu do wymogów technologicznych związanych

z układaniem styropianu,

- ocieplenie dachu styropapą zgodnie z wymogami technologicznymi jej układania,

- wykonanie izolacji z płyt styropianowych elementów związanych z dachem,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

- montaż rynien i rur spustowych (z tworzyw sztucznych),

- skucie glifów przyokiennych na głębokość umożliwiającą wykonanie docieplenia

glifów oraz wykonanie montażu nawiewników higrosterowalnych, które będą

założone w przyszłości,

- skucie i naprawę odspojonych tynków ściennych,

- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych,

- przetarcie skutych powierzchni, wyprowadzenie płaszczyzn i przygotowanie ich do

ocieplenia, montażu parapetów oraz montażu nawietrzaków higrosterowalnych

(w oknach). Nawietrzaki montowane będą w przyszłości.

- docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką ATLAS STOPTER wraz

z montażem listwe narożnych,

- wyprawa „marmolitem” cokołów. Barwa marmolitu jak na pawilonach obok.

Ilość powierzchni ca 42m².,

- montaż nowych parapetów zewnętrznych blaszanych z profilowaniem pod nie

podłoża,

- demontaż starej i wykonanie nowej opaski z kostki brukowej przy budynku,

- demontaż, naprawa i ponowny montaż krat okiennych,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej w części naziemnej,

- wykonanie instalacji elektrycznych,

- wywóz gruzu, śmieci, odpadów i ich utylizacja,

- wykonanie innego drobnego zakresu prac, który może wyniknąć w trakcie

prowadzenia robót (przebicia, zamurowania, prace malarskie).

Zastrzega się prawo do wprowadzenia w trakcie prowadzenia robót, nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, warunków technicznych wykonania robót, przepisami, normami, wymogami technologicznymi i sztuką budowlaną.

Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia określa :

1) niniejsza specyfikacja techniczna,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

4) przedmiary robót,

5) wizja lokalna przeprowadzona przez Wykonawcę na obiekcie,

zwanymi dalej (pkt 1 – 4 ) w S.I.W.Z projektem.

W/w dokumenty (pkt. 1 – 4) stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia , są do uzyskania razem ze S.I.W.Z w siedzibie Prowadzącego postępowanie w imieniu Zamawiającego..

Projekty techniczne, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, rozpatrywać w zakresie dotyczącym w/w przedmiotu zamówienia.

2. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym w związku , z czym Wykonawca

winien :

- uzgodnić  czasookres oraz kolejność wykonywanych prac.

- organizować prace w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla

pensjonariuszy przebywających w budynku i w sąsiedztwie.

Dopuszczalny czasookres prac to godz. 7ºº - 17ºº.

W przypadku wykonywania prac o dużym natężeniu hałasu, termin jak

i czasookres ich wykonania musi być bezwzględnie ustalony w porozumieniu z

prowadzącym postępowanie w imieniu Zamawiającego.

- wykonać rozwiązania prowizoryczne, aby zapewnić pensjonariuszom warunki

korzystania z budynku,

- wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu budowy dla konieczności

zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, strzec mienia znajdującego się w

miejscu robót a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w tym stosowne

oznakowanie miejsc prowadzonych robót oraz inne oznakowania ostrzegawczo-

informacyjne.

3. W trakcie wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania i składania

wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadków, śmieci,

gruzu, związanych z wykonywanymi pracami i usługami, w miejscach wskazanych.

W trakcie wykonywania prac, Wykonawca będzie wywoził  i utylizował odpady,

śmieci i gruz, powstałe w wyniku prowadzenia prac.

4. Zastrzega się prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego

przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia.

W związku z tym Wykonawca sporządza kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji

szczegółowej, podając w nich kwoty (ceny) stanowiące zapłatę za roboty, prace

i materiały. Podane w kosztorysie ofertowym ceny stanowić będą podstawę do

obniżenia wynagrodzenia na zakres rzeczowy, z którego wykonania złożona

zostanie rezygnacja.

5. Wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej jak i pozostałych

postanowieniach SIWZ, wymagania  co do sposobu i zakresu

wykonania robót , wymagań materiałowych, sposobu obliczenia ceny, oraz

sposobu rozliczenia robót których zakres  może być ograniczony.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy sporządzaniu oferty oraz przy

ustaleniu jej ceny. Cena oferty musi wynikać z wymogów niniejszej specyfikacji

i S.I.W.Z.

Załącznik nr 2 do SIWZ

- OFERTA

na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie

Nazwa oferenta	………………………………………………………………………….
     
Adres               	……………………………………………………………………….
(miejscowość z kodem, powiat, 
województwo,  nazwa ulicy z numerem) 
                                     ………………………………………………………………………….

Regon                        	  .................................................... NIP .................................................

e-mail                           .............................................................................................................

http://www	  …………………………………………………………………………..

tel.                            	  ...................................................... faks ................................................

Nazwa banku i numer
konta bankowego         …………………………………………………………………………..

KRS  ………………………………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej

w Mnichowie :

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w pkt.II SIWZ obejmującego wszystkie koszty realizacji tego zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

 Wynagrodzenie netto  ................................zł.
 
 /słownie..................................................................................................................................../

 Podatek VAT...% kwota ................................zł.
 
 / słownie................................................................................................................................../
 
 OGÓŁEM                ...............................zł.
 
 / słownie................................................................................................................................./

Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zakresu rzeczowego zadania w zakresie ilościowym ujętym w pkt. II SIWZ i została wyliczona zgodnie z wymogami pkt. VII SIWZ.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia w tym dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu – a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, a tym samym zapoznaliśmy się z całym przedmiotem zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak realizację zamówienia i nie wnosimy   zastrzeżeń.

3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie – wykonać roboty wraz z odbiorem końcowym do dnia ................... 200....r.

4. Na przedmiot zamówienia udzielamy:

a – rękojmi na okres ………… lat, (min. 3 lata),

b – gwarancji jakości na okres ………… lat, (min. 3 lata).

Okres biegu zarówno rękojmi jak i gwarancji jakości rozpoczyna z chwilą odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.

5. Wyrażamy zgodę na płatność przelewem dla  faktur przejściowych i faktury końcowej za wykonany przedmiot zamówienia, po jego odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych wad, w terminie  do 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania. Na dowód powyższego stosownie do wymogu art. 44 p.z.p. załączamy do oferty stosowne oświadczenie w tym zakresie oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w SIWZ.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, akceptujemy oraz przyjmujemy do realizacji.

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy również świadomość, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

9. Do kierowania pracami objętych przedmiotowym zamówieniem przewidujemy jako kierownika robót ……………………………………………………………………………………………………

Na potwierdzenie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika robót przez wykazaną osobę załączamy, kopię uprawnienia budowlanego i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z udokumentowaniem wniesienia stosownej opłaty ubezpieczenia OC w zakresie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

10. W zakresie problematyki powierzenia wykonanie części zamówienia podwykonawcom załączmy do oferty stosowne oświadczenie w tym zakresie.

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym

w pkt. XI SIWZ.

12. Oświadczamy, że strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane a całą oferta składa się z ....... stron.

13. Inne postanowienia wprowadzone przez oferenta do oferty ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

14. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

Nr  1. Kosztorys ofertowy (sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej)  str………

Nr  2. Aktualny wyciąg z właściwego rejestru  str ………
Nr  3. Oświadczenie z mocy art. 44 p.z.p str……………  
Nr  4. Oświadczenie z mocy art. 36 ust. 4 p.z.p str …………

Nr  5. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów 
       Budownictwa str……
Nr  6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat str……
Nr  7. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych ujętych w wykazie  
          wymienionym w powyżej pozycji nr 6 str ………   
Nr  8. Wykaz sprzętu str………
Nr  9. Kopia dokumentu w zakresie ubezpieczenia OC od działalności gospodarczej str……       
Nr 10. Oryginał dokumentu wniesienia wadium str………

……................
    Data                                                                                  .......................................

/Podpisy i pieczątki upełnomocnionych

przedstawicieli oferenta/

..........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Zał. Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

NA  TREŚĆ  Z  ART. 22 UST. 1  USTAWY  Z  DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO

ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  (DZ.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................

.................................................................................................

Adres Wykonawcy  ..................................................................................................

..................................................................................................

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

/j.t Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm./

....................................................................................................................................

/ imię i nazwisko oraz adres osoby składającej oświadczenie /

reprezentujący jednostkę organizacyjną jako .............................................................

/ stanowisko służbowe /

upoważniony do złożenia oświadczenia ....................................................................

....................................................................................................................................

Oświadcza, że :

1. Przedsiębiorca - Firma* posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.

2. Przedsiębiorca - Firma* posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

3. Przedsiębiorca - Firma* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Przedsiębiorca - Firma* nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia z tytułu przesłanek dotyczących :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia

postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest

następstwen okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy

uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego,

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowa-

nej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego,

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom osób wykonujących

pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których kompleme-

ntariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko prawom

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego,

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przęstepstwo popełnione w związku z postępowa-

niem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o

zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3,

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzo-

nego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie

stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie

art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2,

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania,

13) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone

dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3,

14) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą,

lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

........................... dnia ..................................

(Miejscowość)                                       (data)

.............................................................

/ Pieczęć i podpis upoważnionego pracownika Wykonawcy /

# Załącznik nr 4
SIWZ

………………………………………………..

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
 (Dz. U. z 2006 r.  Nr 164 , poz. 1163 z późn.zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

Ja (imię i nazwisko):………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
                                                                  
…………………….……………………………………………….………………………….

jako upoważniony przedstawiciel firmy ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę

* niepotrzebne skreślić

……………………………………..
                                                                                                              podpis/y osoby osób
                                                                                                  upoważnionej/ych do reprezentowania firmy  

Miejscowość, data ……………………………..

Zał. nr 5 do SIWZ

W Y K A Z
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT

( 2003 – 2008 ) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres,

W  ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ODPOWIADAJĄCYM

SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Nazwa oferenta   ..............................................................................................

                             ..............................................................................................

Adres oferenta     ..............................................................................................

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Nazwa przedmiotu zamówienia (robót budowlanych). | Wartość robót zrealizowana przez oferenta (w tys. zł.) | Data i miejsce wykonania (rozpoczęcie i zakończenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do każdego z zadań (robót budowlanych) wykazanych w niniejszym załączniku należy dołączyć dokument (referencje) potwierdzający, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością – pod rygorem odrzucenia oferty.

....................................................

data                                     
                                                                                ..............................................................................
                                                                            podpis/y/ i pieczątka uprawnionego przedstawiciela oferenta

Zał. Nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane nr............

zawarta dnia ...................... w  Jędrzejowie pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim z siedzibą ,

ul. 11 Listopada 83,  28-300 Jędrzejów, woj.świętokrzyskie,

zwanym dalej “Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ...................................

2. ...................................

a Firmą: ................................................................................................................

…………………………………………………………………………………

zwaną dalej “Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ....................................

2. ....................................

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy -  przetargu nieograniczonym w dniu.................... 200.... roku Zamawiający zleca

a Wykonawca wykona przedmiot umowy jakim jest  „ wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i modernizacją budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie ”

§ 2

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 określają:

-  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze Specyfikacją Techniczną

Przedmiotu Zamówienia, stanowiąca integralną część niniejszej umowy,

-  pozostała dokumentacja przetargowa, oferta Wykonawcy wraz z zawiadomieniem o

wyborze oferty.

2.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

§ 3

Termin zakończenia przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony ustalają się na dzień ........ 200.... roku.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

·	protokolarne przejęcie placu robót,

·	zorganizowane i przeprowadzenie odbioru końcowego prac objętych umową,

przy udziale ewentualnych podwykonawców robót , po uprzednim zapewnieniu

przywrócenie stanu placu robót z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

wykonanymi robotami,

·	informowanie Zamawiającego o występujących zagrożeniach i opóźnieniach w

realizacji zadania celem podjęcia przez nich interwencji po wyczerpaniu przez

wykonawcę stosownych działań,

·	przedkładanie Zamawiającemu wniosków i postulatów dotyczących organizacji i

wykonawstwa robót.

§ 5

1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.Dokumenty zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

3.W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że:
- w mocy pozostają wszystkie złożone oświadczenia w ofercie,
- sprawdził przy zachowaniu należytej staranności dokumentację przetargowa pod

względem kompletności, posiadania wymaganych prawem budowlanym uzgodnień

i decyzji tj. zgodnie z wymogami SIWZ,
- wycenił wszystkie prace i roboty stanowiące przedmiot zamówienia, objęte

dokumentacją przetargową obowiązującymi normami i normatywami w zakresie

wykonywania robót budowlanych oraz warunkami wykonania i odbioru robót zgodnie

z zasadami i warunkami określonymi w pkt. VII SIWZ i z tego tytułu nie będzie wnosił

z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

4. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy :
    projekt ............................................................................................................... - 2 kpl.

§ 6

Przekazanie placu robót Wykonawcy dokona Zamawiający protokolarnie po podpisania niniejszej umowy w terminie określonym na piśmie.

§ 7

1. Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez upoważnionego inspektora nadzoru Zamawiającego w osobie :

 …………………………………………………………………………………………

2. Wykonawca ustanawia jako kierownika robót przedstawiciela w osobie :

     ..................................................................................................................................

Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zmiany kierownika robót jeżeli według jego oceny nie daję on gwarancji należytej czy też terminowej realizacji przedmiotu umowy.  
Ewentualna zmiana osoby kierownika robót ze strony Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 8

Wykonawcy wskazany zostanie punkt poboru energii elektrycznej, wody na terenie obiektu, stosownie do potrzeb robót. W przypadku, kiedy wykorzystanie w/w mediów przez Wykonawcę, odbywać się będzie na rachunek Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§ 9

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:   
  a/ ochronę mienia, właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe jak i bhp, 
  b/ utrzymanie ogólnego porządku na „terenie budowy”,
  c/ właściwą organizację robót,

d/ przestrzeganie wymogów dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu robót, dla konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, strzec mienia znajdującego się w miejscu robót a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w tym stosowne oznakowanie miejsc prowadzonych robót oraz inne oznakowania ostrzegawczo – informacyjne.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót wraz z przywróceniem do stanu przed rozpoczęciem robót z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wykonanymi robotami i przekazać protokolarnie w terminie wyznaczonym na odbiór robót.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu własnych urządzeń oraz z własnych produktów i materiałów przy zachowaniu ich jakości i parametrów technicznych określonych w dokumentacji przetargowej.

2. Materiały i produkty, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom:
- wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz przepisów w zakresie wyrobów budowlanych.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zastosowane produkty i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia. Jakkolwiek zmiana rodzaju lub jakości produktów lub materiałów bezwzględnie wymaga zgody Zamawiającego. Dla zapewnienia realizacji powyższego Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem danego wyrobu lub materiału przedstawić inspektorowi nadzoru stosowny certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN i aprobatą a także świadectwo jakości. Obowiązek Wykonawcy w tym zakresie dotyczy wszystkich wyrobów i materiałów, jakie mają być zastosowane dla realizacji umowy.

§ 12

1. W przypadku przewidzenia zatrudnienia podwykonawców robót, może to nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosowej zgody Zamawiającego w tym zakresie na warunkach określonych artykułem 6471 kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejsza umową.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzone roboty także te, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Stosownie do wymogów kodeksu cywilnego o współodpowiedzialności Inwestora w odniesieniu do regulowania zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty należności na rzecz podwykonawców, z tytułu wykonanych przez nich i odebranych robót w zakresie przedmiotu objętego niniejszą umową z należności wynikających z wystawionych faktur przez Wykonawcę dla tego zakresu robót. Niniejsze upoważnienie jest jednoznaczne i jest skuteczne w całokształcie obowiązywania przedmiotowej umowy i nie wymaga jakichkolwiek innych szczegółowych upoważnień ze strony Wykonawcy. W związku z uregulowaniami kodeksu cywilnego w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowy zawarte z podwykonawcami na realizacje robót w zakresie przedmiotu objętego umową.

§ 13

1.Wynagrodzenie Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

     A/ Wynagrodzenie netto............... złotych (słownie: ......................................złotych)

B/ Podatek VAT ...% w kwocie.................. złotych (słownie: .......................................).

OGÓŁEM (A + B) ...............  złote (słownie:  .........................................................).

Do wyliczenia wartości przedmiotu umowy przyjęte zostały następujące wskaźniki kosztorysowe:

- stawka roboczogodziny          -   …………….

- koszty pośrednie ( R + S )     -   ……………..

- zysk ( R + S + Kp )            -  ……………….

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 jest ceną, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonym w pkt.II i ustalonej na warunkach określonych w pkt. VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z), o której mowa w § 5 umowy. Wynagrodzenie obejmuje zakres robót i technologie ich wykonania określone dokumentacją przetargową, projektową, warunkami technicznego wykonania i odbioru  robót budowlano – montażowych ( w tym specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót), jak i również ich wykonanie zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz ofertą Wykonawcy wyliczoną zgodnie z zastrzeżeniami postanowień pkt.VII, ppkt.1- 3 SIWZ.

3. Wykonawca na swój koszt stopniowo będzie usuwać (i utylizować) z placu budowy śmieci, gruz i inne materiały rozbiórkowe, włączając w to materiały pochodzące z wadliwie wykonanych robót. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w swoich cenach jednostkowych wszystkie koszty związane z transportem, recyklingiem i składowaniem odpadów na zatwierdzonym wysypisku, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

§ 14

Niezależnie od obowiązków w wyżej wymienionych paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1 ) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów na których prowadzone są roboty, ich części bądź urządzeń lub innych składników majątkowych poza nimi w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,    

2) dokonywania inwentaryzacji stanu prac przy udziale Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności,

3) wnioskowania w sprawie zmiany sposobu wykonania prac budowlanych,

4) umożliwiania wizytowania placu robót przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,

5) informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 15

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)    za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia

umownego  ustalonego § 13 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze jak i w okresie rękojmi – w

wysokości  0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na  usunięcie wad,
c)   za spowodowanie przerwy w realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

d)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie

stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego.

2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Niniejsze nie ma zastosowania przy odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w § 20 ust.1 pkt. 1.1. niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy po dokonanym próbach i sprawdzeniach.

2. Odbiory - w toku realizacji zamówienia - poszczególnych robót ulegających zakryciu mają wyłącznie charakter odbiorów technicznych i nie rodzą skutków prawnych w zakresie płatności jak biegu terminów rękojmi i gwarancji. Protokoły z tych odbiorów stanowić będą załączniki do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Nadzorowi Inwestorskiemu gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu lub odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu kierownika robót lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru do tego wpisu w terminie: 7 dni dla odbioru końcowego i 3 dni roboczych dla pozostałych robót oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

4. Nadzór Inwestorski wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy /odbiór  końcowy/ w  ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonanego przedmiotu umowy w tym protokołu odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, dokumentację powykonawczą oraz karty gwarancyjne z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Dla realizacji tego celu wykonawca sporządza jako załącznik do protokołu stosowny wykaz przekazywanych dokumentów związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy.   

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, niezależnie od kar umownych:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
   a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
    b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 17

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela:

a) gwarancji jakości na okres ………… lat (słownie: ........ ......................................................),

 b) rękojmi na okres ………… lat (słownie: ........ .....................................................................).

2. Termin rękojmi jak i gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy tj. po usunięciu ewentualnych wad lub usterek.

§ 18

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami przejściowymi i jedną fakturą końcową po dokonanym odbiorze końcowym. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót a faktury końcowej - protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy po usunięciu stwierdzonych wad w trakcie obioru końcowego. Wystawiona faktura na Zamawiającego przekazana zostanie Nadzorowi Inwestorskiemu celem jej sprawdzenia pod względem formalno – merytorycznym, która po zatwierdzeniu zostanie przekazana Zamawiającemu celem realizacji. Podstawę do zapłaty danej faktury jest jej sprawdzenie i zatwierdzenie jak wyżej.

3. Strony ustalają termin płatności faktury częściowej do .... dni, faktury końcowej do .... dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 19

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 20

1.Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
b/ zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż tydzień,
f/ w przypadku wystąpienia niewłaściwej jakości wykonywanych robót stwierdzonej dwukrotnym dowodem pisemnym / wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie/.

W przypadkach określonych w pkt. b-f Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego,

b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie dni trzech dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
3) Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

§ 21

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny w Kielcach.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 23

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.	Zawiadomienie o wyborze oferty.

2.	Oferta wraz z kosztorysem ofertowym.

3.	Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W y k o n a w c a                                                                          Z a m a w i a j ą c y

…………………..                                                                           ………………………

Pod pojęciem oferty należy rozumieć dokument obejmujący:  samą ofertę sensu stricto oraz załączone do niej wszelkie oświadczenia i załączniki.