BUIA. 3421 / 2 / 08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie inwestycji budowlanej pn.:

„Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie"

w ramach realizacji projektu:

Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie

I.	Zamawiający

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów

Województwo Świętokrzyskie

tel. (0-41) 386-37-41
fax. (0-41) 386-37-42

www.powiatjedrzejow.pl

e-mail:powiat@powiatjedrzejow.pl

II.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwotę 5.150.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.); zwanej w treści SIWZ „ PZP"

III.	Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest inwestycja budowlana pn.  „Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie".

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem 
i łącznikiem, budowę boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

Wymiary hali:

/ w świetle konstrukcji /  41,60 m x 21,00 m x wysokość 8,20 m

Wymiary zewnętrzne:

Długość x szerokość 42,40m x 22,51m + 10,20m x 42,40m

Wysokość w świetle konstrukcji 8,2m

Wysokość zaplecza – parter przy ziemi 3,0 m

1 kondygnacja 3,3 m

Pochylenie połaci dachowych od 7 – 35 %

Wysokość w kalenicy -    10,5  m

Teren szkoły położony jest na działkach znajdujących się przy ul. Przypkowskiego. Hala widowiskowo-sportowa z zapleczem połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem, w którym znajdzie się osobne wejście uniezależniające funkcjonowanie hali od czasu działania szkoły. Hala posiadać będzie zaplecze sanitarne oraz 2 dodatkowe mniejsze sale ćwiczeń. Poprzez zastosowanie kurtyn w ilości 2 szt. przestrzeń parkietu może być podzielona na 3 części. Na pierwszej kondygnacji przewidziano galerię dla widzów na około 240 – 280 miejsc siedzących w trzech rzędach składanych trybun.

W bezpośrednim sąsiedztwie hali wybudowany zostanie kompleks boisk o nawierzchni syntetycznej.

W jego skład wchodzą:

- boisko do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna 45,0m x 90,0m  / pow. 4050,0 m2 / (przedmiar poz. 3.14)

-  boisko do koszykówki – nawierzchnia syntetyczna 28,0m x 15,0m   / pow. 420,0 m2 / (przedmiar poz. 2.15)

- boisko do siatkówki - nawierzchnia syntetyczna    18,0m x 9,0m      / pow.  162,0 m2 / (przedmiar poz.1.15)

- skocznia uniwersalna

- bieżnia 4 torowa żużlowa  lub tartanowa / prosta /     60,0 m )

Dla użytkowników obiektu zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych oraz pojazdów dla osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się następujące etapy realizacji obiektów:

| ETAP | ZAKRES | TERMIN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hala - stan surowy | Do grudnia 2009 r. |
| 2 | Instalacje wewnętrzne | Do czerwca 2010 r. |
| 3 | Zagospodarowanie terenu Boiska Roboty wykończeniowe | Do września 2010 r. |

Przewidywane oddanie całego obiektu do użytku – wrzesień 2010 r.

Uszczegółowienie zakresu nastąpi w harmonogramie finansowo-rzeczowym na etapie podpisania umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa :

2.1 Dokumentacja projektowa opracowana przez „ A „ Studio Projektowe, Stanisław Popowicz, 37-450 Stalowa Wola, ul. Krzywa 46 A  stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ składająca się z:

1)  Projektu Budowlanego hali widowiskowo - sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Jędrzejowie obejmującego:

1.1. architekturę i konstrukcję,
     1.2. przyłącze kanalizacji sanitarnej,
     1.3. projekt instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej,
     1.4. projekt instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
     1.5. projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji nagłośnieniowej, instalacji odgromowej,
     1.6. wyposażenie stałe i ruchome  hali,
2)  projektu zagospodarowania terenu,
3)  projektu budowlany boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
4)  przedmiaru robót,

5) ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie w zakresie dotyczącym budowy hali widowiskowo - sportowej z łącznikiem,

6)  informacji bioz.

2.2.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.

3.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45212200-8.

4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane  w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji ( materiały i urządzenia równoważne ). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały  i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie zmiany zgodę Jednostki Projektowania a  koszty związane z  przeprojektowaniem poniesie Wykonawca i zrealizuje roboty w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Zamawiającego. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty  potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu

- Załączone  do  dokumentacji  przedmiary robót ( załącznik nr 6 do SIWZ ) mają  charakter orientacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu   robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Jeśli, w toku realizacji przedmiotu zamówienia okaże się, że  dokumentacja projektowa zawiera wady, które nie mogły być dostrzeżone w chwili zawarcia umowy lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić  w osiągnięciu rezultatu, a które nie były  znane w chwili   zawarcia   umowy  Wykonawca   zgłosi  ten fakt Zamawiającemu na piśmie z  uzasadnieniem.  Zamawiający   po   przeprowadzeniu   postępowania wyjaśniającego  zajmie stanowisko w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma Wykonawcy. W przypadku potwierdzenia  faktu istnienia wad w dokumentacji projektowej lub innych okoliczności nieznanych w chwili zawarcia umowy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu strony zmodyfikują w zakresie niezbędnym przedmiot zamówienia.

7.  Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót  tak aby złożona oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót budowlanych oraz wyposażenia obiektów w sposób gwarantujący  prawidłowe i kompletne wykonanie zamówienia.

- Projekty, specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru  robót   budowlanych oraz  przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8°° do 15°° ( po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ).

IV.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

V.	Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin realizacji zamówienia ustala się w ciągu 18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 4.

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, który będzie stanowił załącznik do umowy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przedłużeniu - w formie aneksu do umowy - jednak 
o okres nie dłuższy niż o 3 miesiące o ile wystąpią okoliczności niezawinione przez Wykonawcę , a których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

VI.	Opis   warunków udziału w postępowaniu   oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. l PZP, z tym, że :

  - Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponującego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uzna się takiego, który:

- dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia .

- posiada doświadczenie  rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  2  robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia  o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m³ o wartości co najmniej 5.000.000,00 PLN każda.

( CPV 45212200-8, 45212222-8, 45212225-9, 45212221-1 ).

1.2.	Za Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uzna się takiego, który:

a)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 złotych,

b) posiada    środki   finansowe   lub   zdolność   kredytową    na   kwotę  nie mniejszą niż 50 % ceny oferowanej w przedkładanej ofercie.

2.	Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia" lub „nie spełnia".

VII.	Udział w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie

1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.  Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

- W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie w jednym dokumencie i ma zawierać:

a)	wskazanie, iż udzielane jest na potrzeby zamówienia związanego z niniejszą SIWZ ,

- oznaczenie mocodawców,

- oznaczenie pełnomocnika,

- zakres pełnomocnictwa,

- czas na jaki jest udzielone,

- podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu mocodawców.

5.	Wszelka korespondencja , oświadczenia, wnioski adresowane będą do Pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców.

VIII.	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1.1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z zaparafowanym na każdej stronie projektem umowy o roboty budowlane – załącznik nr 5 do SIWZ,

Wymagana forma dokumentu - oryginał

1.2.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP wg  wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ,

Wymagana forma dokumentu - oryginał

1.3.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

1.4.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające          odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu          składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1.6.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1.7.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

1.8.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z pkt. VI ppkt. 1.1. lit. a SIWZ wraz załączeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego oraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Wymagana forma dokumentów:

- wykaz osób i wskazanie zakresu wykonywanych czynności ( w tym: kierownika budowy, kierowników robót) - oryginał

- uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę

- zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę

1.9.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających   wymogom wskazanym w pkt VI ppkt. 1.1. lit. b SIWZ ze wskazaniem daty,  miejsca ich wykonywania , wartości  wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

Wymagana forma dokumentów:

- wykaz wykonanych robót budowlanych - oryginał

- dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie -oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę

1.10.	Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 złotych.

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

1.11.	Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 50 % ceny oferowanej w przedkładanej ofercie wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2.	Dowód wniesienia wadium - zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. X SIWZ.

Wymagana forma dokumentu -   W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu -oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez  Wykonawcę.   Dla pozostałych form  wadium, dowodem wniesienia jest oryginał wadium załączony do składanej oferty.

3.	Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo   reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie - w przypadku:

3.1	wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt VII SIWZ,

Wymagana forma dokumentu - oryginał.

3.2	gdy z przedłożonych w ofercie dokumentów nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy.

Wymagana forma dokumentu - oryginał.

4.	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymagane w postępowaniu składa ich pełnomocnik. W odniesieniu do każdego z Wykonawców muszą być złożone odrębne dokumenty wskazane w pkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 oraz 1.7; pozostałe dokumenty mogą być złożone łącznie.

5.	Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.3, 1.4, 1.5 oraz 1.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie .

5.2.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.6 składa :

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy.

5.3.	Dokument, o którym mowa w ppkt 5.1 lit. a i c oraz ppkt.5.2 winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ppkt 5. 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.4.	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 5.1 i ppkt 5.2 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IX. Sposób porozumiewania sie Zamawiającego z Wykonawcami

- Zamawiający udziela wyjaśnień w następujących dniach (roboczych) i godzinach:
poniedziałki - piątki od godziny  800 do godz. 1500

2.    Obowiązującą formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów jest forma pisemna z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się za pomocą faksu przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1)  pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
2)  modyfikacje treści SIWZ,
3)  wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
4) wniosek o wyjaśnienia  i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1  Pzp.,
5) wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów lub braków dokumentów na mocy art. 26 ust. 3 PZP.,
6) informacja o poprawieniu 
-   oczywistych omyłek pisarskich ,
-   oczywistych omyłek rachunkowych , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

-  innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,

7) oświadczenia Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych,
8) wniosek Zamawiającego  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy, lub samodzielne przedłużenie przez Wykonawcę tego terminu,

9) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

10) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Informacja przekazana faksem winna być przesłana niezwłocznie w formie pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
Postępowanie odbywa się w języku  polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

- Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na  adres Zamawiającego.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

a)	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię i nazwisko: Stanisław Czarny  tel. (0-41) 386-37-41

b)	w zakresie dotyczącym zagadnień formalnych:

imię i nazwisko:  Justyna Młyńczak   tel. (0-41) 386-37-41
X. Wadium

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 100 000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ).

4.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w: Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie   nr  konta:

48 8490 0007 2001 0000 6611 0014

z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie". W tym przypadku za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego

5.	Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno być bezwarunkowe i nie odwołalne oraz płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego,   wykonalne na terytorium RP i zawierać :

- oznaczenie Wykonawcy,

- wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta,

- wskazanie gwaranta (poręczyciela),

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),

- kwotę gwarancji (poręczenia),

- termin ważności gwarancji (poręczenia).

- Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno być załączone w formie oryginału do oferty.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.

- Zamawiający unieważni  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a  protesty zostaną

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

8.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust 3 PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 lub pełnomocnictw , chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

XI.	Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz , co najmniej  na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.	Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XII.	Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wymogi formalne:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt VIII. SIWZ i zgodnie z wymaganą formą.

- Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazana w SIWZ ( załącznik nr 3 do SIWZ ) jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich treść, zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego .

- Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli lub pełnomocnika.

- Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń trwale połączonych z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

- Opakowanie oferty

2.1.	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:    Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83

28-300 Jędrzejów

  - Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

- Opakowanie zewnętrzne ( koperta ):

Adres Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83

28-300 Jędrzejów

Przedmiot zamówienia:

„Przetarg nieograniczony - Oferta na budowę kompleksu sportowo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie nie otwierać do dnia 27.01.2009 r. do godz. 10.30

b)   Opakowanie wewnętrzne ( koperta ):

Adres Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83

28-300 Jędrzejów

Przedmiot zamówienia:

„Przetarg nieograniczony – Oferta na budowę kompleksu sportowo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie – nie otwierać do dnia 27.01.2009 r. do godz. 10.30

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………..

3. Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w pkt XIII ppkt 2 SIWZ.

- Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

- W przypadku dokonania zmiany złożonej oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach, w przypadku wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny.

XIII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: tj w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, pokój nr 10 - sekretariat

- Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2009 r. godz. 10.00

Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
w dniu 27.01.2009 r. godz. 10.30, sala konferencyjna

Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne dane wymagane zgodnie z  art. 86 ust. 4 PZP.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje cenę ryczałtową w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym.

- Wykonawca jest zobowiązany podać w cenie ryczałtowej wszystkie nakłady na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót budowlanych, a także w oparciu o spostrzeżenia i pomiary dokonane podczas wizji na placu robót oraz  SIWZ.

- Cena oferty ma być wyrażona  w polskich złotych.

- W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że jakiś zakres robót nie został ujęty w przedmiarze robót, mimo, że wynika to z dokumentacji technicznej- Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia w okresie składania ofert o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu przez Wykonawcę i ominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji robót  wynikających  z dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona te roboty w ramach podanego w ofercie wynagrodzenia, bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

- W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo koszty wynikające z:

  - organizacji zaplecza i placu robót wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty podłączenia mediów i opłat za media (woda i energia elektryczna) ponosi Wykonawca robót,

  - segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego pochodzącego   z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

  - przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, wykonania inwentaryzacji fotograficznej izolacji ław i ścian fundamentowych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, obsługi geodezyjnej i  geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej, kosztów uzyskania pozwoleń, zezwoleń i odbiorów, kosztów uzyskania świadectwa energetycznego.

- Kosztorysy ( należy dołączyć do oferty) będą sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej z zastosowaniem przez analogię rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. z 2001r., nr 80, poz. 867)z następującymi wymogami:

  - Zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich nazw. (Nazwa ma być podana jednoznacznie tak aby możliwe było zidentyfikowanie cech technicznych i jakościowych),

  - tabele elementów scalonych.

Uwaga !

W związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys będzie wykorzystany przez Zmawiającego wyłącznie na cele ustalenia:

- czy parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej i wymogom Zamawiającego,

b)	czy harmonogram rzeczowo-finansowy jest zgodny z ofertą.

Kosztorys nie stanowi podstawy do rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwagi na charakter ryczałtowy wynagrodzenia.

- Za oferowaną cenę Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu.

- Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

XV. Kryteria wyboru oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

1.	Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert - cenę ustalając, że

Cp cena wykonania inwestycji budowlanej    -     z wagą 100 % ,

2.	Sposób oceny ofert

Oferta przedstawiająca najkorzystniejszą cenę oceniona zostanie na 100 pkt.

Ilość punktów dotycząca oceny pozostałych ofert  zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C = 	 x 100%	1 % - 1 punkt

Cbad.

gdzie:

C    - ilość punktów oferty badanej

Cmin. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert

C bad - cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5.	Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian   treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. 	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVI.	Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1 lit. a) na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- Przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedstawiony harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie załącznikiem do umowy i podstawą do częściowych rozliczeń.

- Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wykonawców występujących wspólnie).

- Złożenia informacji o osobach uprawnionych do zawarcia umowy i złożenia ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

- Złożenia innych dokumentów niezbędnych dla skutecznego zawarcia umowy.

4.	Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XVII.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wynosi 4% zaoferowanej ceny brutto.

- Wniesienie zabezpieczenia następuje nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- pieniądzu; (płatne przelewem na rachunek zamawiającego),

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie   w    pieniądzu    wpłaca   się  na    rachunek Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie 
 w: Banku    Spółdzielczym w Jędrzejowie: nr: 48 8490 0007 2001 0000 6611 0014

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zabezpieczenie w formie gwarancji i poręczeń winno być bezwarunkowe i nie odwołalne oraz płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego wykonalne na terytorium RP i zawierać: - oznaczenie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta, wskazanie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), kwotę gwarancji (poręczenia), termin ważności gwarancji (poręczenia). Dokument gwarancji lub poręczenia winien być złożony w formie oryginału.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zmawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

XVIII.	Istotne dla stron postanowienia umowy

1. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa o roboty budowlane, której treść zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zmiana treści umowy może nastąpić w przypadkach:

2.1.  Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych, a w szczególności:

- zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót        wynikających z konieczności zmiany zakresu robót ze względu na bhp, ppoż lub zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w trakcie realizacji,

- innych robót, których konieczność wykonania spowodowana została działaniem siły wyższej,

2.2.   Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia § 4 ust. 4 Wzoru Umowy.

  - Zmiany osób określonych w §6 i §7 ust. 1 Wzoru Umowy.

  - Ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

XIX.	Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – Środki ochrony prawnej, ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

  - Protest dotyczący ogłoszenia i SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5.	  Protest powinien zawierać:

- wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Zamawiającego,

- żądanie Wykonawcy,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów,

- okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

6.   Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

7.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

9. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu  w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XXI. Udostępnienie SIWZ

SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  do upływu terminu składania ofert.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ za opłatą w kwocie 30,00 zł.

XXII. Zmiana SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę w specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający:

1). Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość  zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2). Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

XXIII. Opis części zamówienia

Zamawiający  nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych – tekst jednolity –Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz 1655 z późn. zm. 

XXVI. Wykaz załączników

- Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. l PZP.

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy

- Załącznik nr 6 – Przedmiar robót

……………….  data ………                                                       ZATWIERDZIŁ