BUIA 3421 - 01  /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG   NIEOGRANICZONY

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 5 150 000 euro

Termomodernizacja budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu

Zamawiający :

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

28 - 300 Jędrzejów

woj. Świętokrzyskie

Jędrzejów,  27 sierpnia 2009 r.

1.	 Zamawiający

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

tel. (0-41) 386-37-41, fax. (0-41) 386-37-42

www.powiatjedrzejow.pl

e-mail:powiat@powiatjedrzejow.pl

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwotę 5.150.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.); zwanej w treści SIWZ  Pzp.

3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja budowlana obejmująca wykonanie robót budowlanych związanych termomodernizacją budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):

45000000-7  Roboty budowlane

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45421131-1  Instalowanie drzwi i okien

45312310-3  Ochrona odgromowa

Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez „Usługi w budownictwie” Jacek Krzysztofik, Ignacówka 14, 28-300 Jędrzejów  stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.

Załączone do dokumentacji przedmiary robót ( załącznik nr 7 do SIWZ ) mają charakter orientacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się dokładnie z projektem, dokonał  inspekcji i przeprowadził oględziny budynku i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną  odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty  podpisania umowy na roboty budowlane.

4.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.	Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do realizacji niniejszego zamówienia wraz z odbiorem końcowym w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu ich oceny

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. l Pzp:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ustawy Pzp.

6.2. złożą kompletną ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

6.3. zabezpieczą ofertę wadium w wysokości, w formie i terminie określonym przez Zamawiającego.

6.4. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia”/„nie spełnia”.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

7.1.Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp wg  wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ,

Wymagana forma dokumentu - oryginał

7.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz załączeniem dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i  aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego oraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami zawierający nie mniej niż 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności zakresie sieci instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymagana forma dokumentów:

- wykaz osób i wskazanie zakresu wykonywanych czynności ( w tym: kierownika budowy, kierowników robót) - oryginał

- uprawnienia - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę

- zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę

7.9. Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty, miejsca ich wykonywania, wartości  według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

Wymagana forma dokumentów:

- wykaz wykonanych robót budowlanych - oryginał

- dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie -oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę

7.10.	Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200 000,00 złotych.

Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.11. Dowód wniesienia wadium - zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 10 SIWZ.

Wymagana forma dokumentu -   W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu -oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu poświadczona „za zgodność z oryginałem" przez  Wykonawcę.   Dla pozostałych form  wadium, dowodem wniesienia jest oryginał wadium załączony do składanej oferty.

7.12. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie - w przypadku:

- wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał.

- gdy z przedłożonych w ofercie dokumentów nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wymagana forma dokumentu - oryginał.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie w jednym dokumencie i ma zawierać:

a)	wskazanie, iż udzielane jest na potrzeby zamówienia związanego z niniejszą SIWZ,

- oznaczenie mocodawców,

- oznaczenie pełnomocnika,

- zakres pełnomocnictwa,

- czas na jaki jest udzielone,

- podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu mocodawców.

Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane będą do pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców.

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymagane w postępowaniu składa ich pełnomocnik. W odniesieniu do każdego z Wykonawców muszą być złożone odrębne dokumenty wskazane w pkt 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 oraz 7.7; pozostałe dokumenty mogą być złożone łącznie.

W przypadku oferty składanej wspólnie oświadczenie dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt.1 i pkt.4 ustawy Pzp opisane w pkt 7.2. każdy z Wykonawców składa odrębne.

Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. nr 87, poz. 605 z późn. zm. ).

#### 8. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

- 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest   zobowiązany do:

- - określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez  podwykonawców.

- - wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty,

- - przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

3. Wykonawca udzieli rękojmi oraz gwarancji jakości na  wykonany zakres robót na okres co najmniej 3 lat.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie udzielania wyjaśnień.

1.	Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej z zastrzeżeniem postanowień ppkt. 3.

2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faksem (tel./fax (41) 386-37-41),  (adres: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

4.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Stanisław Czarny  tel. (0-41) 386-37-41

b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: Justyna Młyńczak   tel. (0-41) 386-37-41

W przypadku konieczności osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami wymaga się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Udzielanie wyjaśnień następować będzie na warunkach określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przy czym nie przewiduje się zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców.

10. Wadium

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 20 000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ).

4.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w: Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie   nr  konta: 48 8490 0007 2001 0000 6611 0014 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu". W tym przypadku za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego.

5.	Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno być bezwarunkowe i nie odwołalne oraz płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego,   wykonalne na terytorium RP i zawierać :

- oznaczenie Wykonawcy,

- wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta,

- wskazanie gwaranta (poręczyciela),

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),

- kwotę gwarancji (poręczenia),

- termin ważności gwarancji (poręczenia).

- Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń winno być załączone w formie oryginału do oferty.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.

- Zamawiający unieważni  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a  protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

8.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust 3 PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 lub pełnomocnictw , chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

11.	Opis sposobu przygotowania ofert

Wymogi formalne.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7 SIWZ i zgodnie z wymaganą formą.

- Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazana w SIWZ ( załącznik nr 3 do SIWZ ) jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich treść, zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego .

- Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli lub pełnomocnika.

- Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń trwale połączonych z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

Opakowanie oferty

1.	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Oferta musi być zaadresowana na Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

3. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

- Opakowanie zewnętrzne ( koperta ):

Adres Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

Przedmiot zamówienia:

„Przetarg nieograniczony - Oferta na termomodernizację budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. Nie otwierać do dnia 18.09.2009 r. do godz. 10.30”

b)   Opakowanie wewnętrzne ( koperta ):

Adres Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

Przedmiot zamówienia:

„Przetarg nieograniczony – Oferta na termomodernizację budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. Nie otwierać do dnia 18.09.2009 r. do godz. 10.30”

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………..

Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w SIWZ.

- Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

- W przypadku dokonania zmiany złożonej oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach, w przypadku wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny.

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: tj w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, pokój nr 10 – sekretariat.

- Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2009 r. godz. 10.00

Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów.

- Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.09.2009 r. godz. 10.30,  sala konferencyjna – pokój nr 9.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne dane wymagane zgodnie z  art. 86 ust. 4 Pzp.

13.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje cenę ryczałtową w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym.

- Wykonawca jest zobowiązany podać w cenie ryczałtowej wszystkie nakłady na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót budowlanych, a także w oparciu o spostrzeżenia i pomiary dokonane podczas wizji na placu robót oraz  SIWZ.

- Cena oferty ma być wyrażona  w polskich złotych.

- W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że jakiś zakres robót nie został ujęty w przedmiarze robót, mimo, że wynika to z dokumentacji technicznej- Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia w okresie składania ofert o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu przez Wykonawcę i ominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji robót wynikających  z dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona te roboty w ramach podanego w ofercie wynagrodzenia, bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

5. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo koszty wynikające z:

  - organizacji zaplecza i placu robót wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty podłączenia mediów i opłat za media (woda i energia elektryczna) ponosi Wykonawca robót,

  - segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

  - przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, wykonania inwentaryzacji fotograficznej izolacji ław i ścian fundamentowych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, obsługi geodezyjnej i  geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej, kosztów uzyskania pozwoleń, zezwoleń i odbiorów, kosztów uzyskania świadectwa energetycznego.

- Kosztorysy ( należy dołączyć do oferty) winny być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej z zastosowaniem przez analogię rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. z 2001r., nr 80, poz. 867) z  następującymi wymogami:

Zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich nazw. (Nazwa ma być podana jednoznacznie tak aby możliwe było zidentyfikowanie cech technicznych i jakościowych),

tabele elementów scalonych.

7. W związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys będzie wykorzystany przez Zamawiającego na cele ustalenia czy parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej i wymogom Zamawiającego.

8.   Za oferowaną cenę Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu.

9.  Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

14. Kryteria wyboru oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

1.	Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert - cenę ustalając, że

Cp cena wykonania inwestycji budowlanej    -     z wagą 100 % ,

2.	  Sposób oceny ofert

Oferta przedstawiająca najkorzystniejszą cenę oceniona zostanie na 100 pkt.

Ilość punktów dotycząca oceny pozostałych ofert  zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C = 	 x 100%	1 % - 1 punkt

C bad.

gdzie: C  - ilość punktów oferty badanej

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert

C bad. - cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

5.	Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian   treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. 	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.	 Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1 lit. a) na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- Przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedstawiony harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie załącznikiem do umowy i podstawą do częściowych rozliczeń.

- Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wykonawców występujących wspólnie).

- Złożenia informacji o osobach uprawnionych do zawarcia umowy i złożenia ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

- Złożenia innych dokumentów niezbędnych dla skutecznego zawarcia umowy.

4.	Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.  Istotne dla stron postanowienia umowy

1. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa o roboty budowlane, której treść zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Zmiana treści umowy może nastąpić w przypadkach:

2.1.  Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych, a w szczególności:

- zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zmiany zakresu robót ze względu na bhp, ppoż lub zmian w dokumentacji projektowej wynikłych w trakcie realizacji,

- innych robót, których konieczność wykonania spowodowana została działaniem siły wyższej,

2.2.Zmiany osób określonych w §7 wzoru umowy.

  - Ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

18.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

  - Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – Środki ochrony prawnej, ustawy Pzp.

  - Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

  - Protest dotyczący ogłoszenia i SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5.	  Protest powinien zawierać:

- wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Zamawiającego,

- żądanie Wykonawcy,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów,

- okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

6.   Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

7.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

9. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu  w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

20. Udostępnienie SIWZ

SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  do upływu terminu składania ofert.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ za opłatą w kwocie 30,00 zł.

21. Zmiana SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę w specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający:

2.1. Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość  zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

22. Opis części zamówienia

Zamawiający  nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

23.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

24.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity –Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 2 - Projekt budowlany

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. l Pzp.

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót

……………….  data ………                                                       ZATWIERDZIŁ

………………………………

Załącznik nr 3 do SIWZ

OFERTA

na wykonanie inwestycji budowlanej pn.:

Termomodernizacja budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu

Nazwa i adres Wykonawcy

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie całego zakresu robót będącego przedmiotem zamówienia zapewniającego osiągnięcie rezultatu w postaci …………………………………………………………………………………………

za całkowitą cenę ryczałtową:

brutto	PLN

(słownie złotych :	)

w tym VAT 	PLN

(słownie złotych :	)

netto	PLN

(słownie złotych :	)

Oświadczamy, że powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i została wyliczona zgodnie z wymogami pkt. 13 SIWZ.

2.	Zobowiązujemy się zrealizować całość zamówienia i przekazać przedmiot umowy do odbioru do dnia …………….. ( termin nie dłuższy niż do 30 listopada 2009 r.).

- Udzielamy gwarancji dla przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy. Bieg gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do SIWZ.

- Zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową wg zestawienia podanego w pkt. 3 SIWZ i pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dokonaliśmy wizji lokalnej warunków budowy w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty jak i pełną realizację przedmiotu zamówienia .

- Oświadczamy, że stanowiący załącznik nr 6 do w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych w tym wzorze warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania ofert.

8.	Wadium w kwocie zł	słownie:…………………………………….

…. złotych wniesione zostało w formie

w dniu ………………….2009 r.

9.	Informujemy, iż zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części przedmiotu
zamówienia:

10. Oświadczamy, że strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami  są ponumerowane i parafowane, a cała        oferta składa się z	stron.

12.  Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku VAT.  Nasz  nr  NIP:

13. Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

1 …………………………			…………………………………………………………

(imię i nazwisko)                                                                    (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie)

2 ………………				            ………………………………………

(imię i nazwisko) 					      (pełniona funkcja w przedsiębiorstwie)

14. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………..

………………………………………………………….

……................
       Data                                                                                  .......................................

/Podpisy i pieczątki upełnomocnionych

przedstawicieli oferenta/

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 ust. l

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy:

Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych

( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. )

……………………………………………………………………………………………………

/ imię i nazwisko oraz adres osoby składającej oświadczenie/



        upoważniony do złożenia oświadczenia na podstawie ……………………………………………………

        …………………………….………………………………………………………………………………

( podać nazwę dokumentu i jego nr : rejestr handlowy - ewidencja działalności gospodarczej )

Oświadcza, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleni  zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ust. Prawo zamówień publicznych.

………………………………
   / Podpis /

Miejscowość, data ……………………………..

Załącznik nr 5 do SIWZ

W Y K A Z
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres,

ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Nazwa i adres Wykonawcy   ..............................................................................................

                                              ..............................................................................................

                                               ..............................................................................................

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Nazwa przedmiotu zamówienia (robót budowlanych) | Wartość robót zrealizowana przez oferenta (w tys. zł.) | Data i miejsce wykonania (rozpoczęcie i zakończenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do każdego z zadań (robót budowlanych) wykazanych w niniejszym załączniku należy dołączyć dokument (referencje) potwierdzający, że roboty te wykonane zostały z należytą starannością – pod rygorem odrzucenia oferty.

....................................................

data                                     
                                                                                ..............................................................................
                                                                            podpis/y/ i pieczątka uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa o roboty budowlane nr............

zawarta dnia ...................... w  Jędrzejowie pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim z siedzibą,

ul. 11 Listopada 83,  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie,

Nr NIP ………………..nr REGON ……………..

zwanym dalej “Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ...................................

2. ...................................

a Firmą: ................................................................................................................

…………………………………………………………………………………

zwaną dalej “Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ....................................

2. ....................................

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy -  przetargu nieograniczonym w dniu.................... 2009 roku Zamawiający zleca a Wykonawca wykona przedmiot umowy jakim jest  „wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu”.

§ 2

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 określają:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiąca integralną część niniejszej umowy,

-  pozostała dokumentacja przetargowa, oferta Wykonawcy wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty.

2.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

§ 3

Termin zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu do dnia 30 listopada 2009 r.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

· protokólarne przejęcie placu robót,

· zorganizowane i przeprowadzenie odbioru końcowego prac objętych umową, przy udziale ewentualnych podwykonawców robót , po uprzednim zapewnieniu

· przywrócenie stanu placu robót z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wykonanymi robotami,

· informowanie Zamawiającego o występujących zagrożeniach i opóźnieniach w realizacji zadania celem podjęcia przez nich interwencji po wyczerpaniu przez Wykonawcę stosownych działań,

· przedkładanie Zamawiającemu wniosków i postulatów dotyczących organizacji i wykonawstwa robót.

§ 5

1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.Dokumenty zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

3.W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że:

- w mocy pozostają wszystkie złożone oświadczenia w ofercie,

- sprawdził przy zachowaniu należytej staranności dokumentację przetargowa pod względem kompletności, posiadania wymaganych prawem budowlanym uzgodnień i decyzji tj. zgodnie z wymogami SIWZ,

- wycenił wszystkie prace i roboty stanowiące przedmiot zamówienia, objęte dokumentacją przetargową obowiązującymi normami i normatywami w zakresie wykonywania robót budowlanych oraz warunkami wykonania i odbioru robót zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ i z tego tytułu nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

4. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy: projekt ............................................................................................................... - 1 kpl.

§ 6

Przekazanie placu robót Wykonawcy dokona Zamawiający protokolarnie po podpisaniu niniejszej umowy w terminie określonym na piśmie.

§ 7

1. Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez upoważnionego inspektora nadzoru Zamawiającego w osobie ……………………………………………………………………………

2. Wykonawca ustanawia jako kierownika budowy przedstawiciela w osobie :    ..................................................................................................................................

- Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zmiany kierownika budowy jeżeli według jego oceny nie daję on gwarancji należytej czy też terminowej realizacji przedmiotu umowy. Ewentualna zmiana osoby kierownika robót ze strony Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

§ 8

Wykonawcy wskazany zostanie punkt poboru energii elektrycznej, wody na terenie obiektu, stosownie do potrzeb robót. W przypadku, kiedy wykorzystanie w/w mediów przez Wykonawcę, odbywać się będzie na rachunek Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§ 9

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:

a/ ochronę mienia, właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe jak i bhp,

b/ utrzymanie ogólnego porządku na „terenie budowy”,

c/ właściwą organizację robót,

d/ przestrzeganie wymogów dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu robót, dla konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich, strzec mienia znajdującego się w miejscu robót a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w tym stosowne oznakowanie miejsc prowadzonych robót oraz inne oznakowania ostrzegawczo – informacyjne.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót wraz z przywróceniem do stanu przed rozpoczęciem robót z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wykonanymi robotami i przekazać protokolarnie w terminie wyznaczonym na odbiór robót.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu własnych urządzeń oraz z własnych produktów i materiałów przy zachowaniu ich jakości i parametrów technicznych określonych w dokumentacji przetargowej.

2. Materiały i produkty, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom:

- wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz przepisów w zakresie wyrobów budowlanych.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zastosowane produkty i materiały do realizacji przedmiotu zamówienia. Jakkolwiek zmiana rodzaju lub jakości produktów lub materiałów bezwzględnie wymaga zgody Zamawiającego. Dla zapewnienia realizacji powyższego Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem danego wyrobu lub materiału przedstawić inspektorowi nadzoru stosowny certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN i aprobatą a także świadectwo jakości. Obowiązek Wykonawcy w tym zakresie dotyczy wszystkich wyrobów i materiałów, jakie mają być zastosowane dla realizacji umowy.

§ 12

1. W przypadku przewidzenia zatrudnienia podwykonawców robót, może to nastąpić wyłącznie po uzyskaniu stosowej zgody Zamawiającego w tym zakresie na warunkach określonych artykułem 6471 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prowadzone roboty także te, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Stosownie do wymogów Kodeksu cywilnego o współodpowiedzialności Inwestora w odniesieniu do regulowania zobowiązań Wykonawcy względem podwykonawców, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty należności na rzecz podwykonawców, z tytułu wykonanych przez nich i odebranych robót w zakresie przedmiotu objętego niniejszą umową z należności wynikających z wystawionych faktur przez Wykonawcę dla tego zakresu robót. Niniejsze upoważnienie jest jednoznaczne i jest skuteczne w całokształcie obowiązywania przedmiotowej umowy i nie wymaga jakichkolwiek innych szczegółowych upoważnień ze strony Wykonawcy. W związku z uregulowaniami Kodeksu cywilnego w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć umowy zawarte z podwykonawcami na realizacje robót w zakresie przedmiotu objętego umową.

§ 13

1.Wynagrodzenie Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy strony ustalają następująco :

A. Wynagrodzenie netto          …………………................................zł.
 
 /słownie..................................................................................................................................../

B. Podatek VAT...% kwota ................................zł.
 
 / słownie................................................................................................................................../
 
 OGÓŁEM ( A + B )                ………………………………................................zł.
 
 / słownie.................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………../

Do wyliczenia wartości przedmiotu umowy przyjęte zostały następujące wskaźniki kosztorysowe:
- stawka roboczogodziny          -   …………….

- koszty pośrednie ( R + S )     -   ……………..

- zysk ( R + S + Kp )            -  ……………….

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 jest ceną, która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonym w pkt 3 SIWZ i ustalonej na warunkach określonych w pkt 13 SIWZ, o której mowa w § 5 umowy. Wynagrodzenie obejmuje zakres robót i technologie ich wykonania określone dokumentacją przetargową, projektową, warunkami technicznego wykonania i odbioru  robót budowlano – montażowych ( w tym specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót), jak i również ich wykonanie zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz ofertą Wykonawcy wyliczoną zgodnie z zastrzeżeniami postanowień pkt 13 SIWZ.

3. Wykonawca na swój koszt stopniowo będzie usuwać (i utylizować) z placu budowy śmieci, gruz i inne materiały rozbiórkowe, włączając w to materiały pochodzące z wadliwie wykonanych robót. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w swoich cenach jednostkowych wszystkie koszty związane z transportem, recyklingiem i składowaniem odpadów na zatwierdzonym wysypisku, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

§ 14

Niezależnie od obowiązków w wyżej wymienionych paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1 ) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów na których prowadzone są roboty, ich części bądź urządzeń lub innych składników majątkowych poza nimi w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

2) dokonywania inwentaryzacji stanu prac przy udziale Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności,

3) wnioskowania w sprawie zmiany sposobu wykonania prac budowlanych,

4) umożliwiania wizytowania placu robót przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,

5) informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 15

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)   za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego  ustalonego § 13 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze jak i w okresie rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad,

c)   za spowodowanie przerwy w realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

d)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia umownego.

2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Niniejsze nie ma zastosowania przy odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w § 20 ust.1 pkt. 1.1. niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy po dokonanym próbach i sprawdzeniach.

2. Odbiory - w toku realizacji zamówienia - poszczególnych robót ulegających zakryciu mają wyłącznie charakter odbiorów technicznych i nie rodzą skutków prawnych w zakresie płatności jak biegu terminów rękojmi i gwarancji. Protokoły z tych odbiorów stanowić będą załączniki do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca (kierownik budowy) zgłasza Nadzorowi Inwestorskiemu gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu lub odbioru końcowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu kierownika budowy lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru do tego wpisu w terminie: 7 dni dla odbioru końcowego i 3 dni roboczych dla pozostałych robót oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

4. Nadzór Inwestorski wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy /odbiór  końcowy/ w  ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonanego przedmiotu umowy w tym protokołu odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, dokumentację powykonawczą oraz karty gwarancyjne z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Dla realizacji tego celu Wykonawca sporządza jako załącznik do protokołu stosowny wykaz przekazywanych dokumentów związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia, niezależnie od kar umownych:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 17

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela:

a) gwarancji jakości na okres ………… lat (słownie: ........ ......................................................),

b) rękojmi na okres ………… lat (słownie: ........ .....................................................................).

2. Termin rękojmi jak i gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy tj. po usunięciu ewentualnych wad lub usterek.

§ 18

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami przejściowymi i jedną fakturą końcową po dokonanym odbiorze końcowym.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót a faktury końcowej - protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy po usunięciu stwierdzonych wad w trakcie obioru końcowego. Wystawiona faktura na Zamawiającego przekazana zostanie Nadzorowi Inwestorskiemu celem jej sprawdzenia pod względem formalno – merytorycznym, która po zatwierdzeniu zostanie przekazana Zamawiającemu celem realizacji. Podstawę do zapłaty danej faktury jest jej sprawdzenie i zatwierdzenie jak wyżej.

- Strony ustalają termin płatności faktury częściowej do .... dni, faktury końcowej do .... dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 19

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na warunkach określonych w SIWZ.

§ 20

1.Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b/ zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e/ Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż tydzień,

f/ w przypadku wystąpienia niewłaściwej jakości wykonywanych robót stwierdzonej dwukrotnym dowodem pisemnym / wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie/.

W przypadkach określonych w pkt. b-f Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

1.2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli :

a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego,

b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie dni trzech dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

§ 21

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny w Kielcach.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 23

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 24

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.	Zawiadomienie o wyborze oferty.

2.	Oferta wraz z kosztorysem ofertowym.

3.	Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W y k o n a w c a                                                                          Z a m a w i a j ą c y

…………………..                                                                           ………………………