OKSO.272.5.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

PRZETARG   NIEOGRANICZONY

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 4 845 000 euro

ROBOTY BUDOWLANE

Termomodernizacja dachu kompleksu budynków

I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie

Zamawiający :

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

28 - 300 Jędrzejów

woj. Świętokrzyskie

Jędrzejów,  czerwiec 2011 r.

1.	 Zamawiający

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 386-37-41, fax. (41) 386-37-42

www.powiatjedrzejow.pl

e-mail:powiat@powiatjedrzejow.pl

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwotę 4.845.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp.

3.	Opis przedmiotu zamówienia

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).

Główny przedmiot 45453000-7– Roboty remontowe i renowacyjne.

Dodatkowe przedmioty:

45321000-3 – Izolacja cieplna

45261210-9 – Wykonanie pokryć dachowych

45312310-3 – Ochrona odgromowa

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji dachu kompleksu budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

Miejsce realizacji inwestycji – I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie przy ulicy 11 Listopada 37.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa :

3.3.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez biuro projektowe PROXIMUS WÓJCIK DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY mgr inż. Krzysztof Wójcik, Laskowa 3, 28-330 Wodzisław składająca się z:

1)  projektu budowlanego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ:

2)  przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

3.3.2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ.

3.4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń  i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji ( materiały i urządzenia równoważne ). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały  i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie zmiany zgodę Jednostki Projektowania, a koszty związane z przeprojektowaniem poniesie Wykonawca i zrealizuje roboty w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Zamawiającego. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

  - Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter orientacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się dokładnie z projektem, dokonał wizji lokalnej i przeprowadził badanie terenu budowy i jego otoczenia, uzyskał potrzebne informacje, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty i podpisania umowy na roboty budowlane.

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z zakresem robót związanych z przedmiotem zamówienia oraz z treścią dokumentacji przetargowej włącznie z dokumentacją projektową, wszelkich aneksów do dokumentacji przetargowej sporządzonych podczas procedury przetargowej oraz za uzyskanie wiarogodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek  sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub realizację robót.

  - Jeśli, w toku realizacji przedmiotu zamówienia okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, które nie mogły być dostrzeżone w chwili zawarcia umowy lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, a które nie były znane w chwili zawarcia umowy Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie z uzasadnieniem. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajmie stanowisko w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma Wykonawcy. W przypadku potwierdzenia  faktu istnienia wad w dokumentacji projektowej lub innych okoliczności nieznanych w chwili zawarcia umowy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu strony zmodyfikują w zakresie niezbędnym przedmiot zamówienia.

4.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5.	Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do realizacji niniejszego zamówienia wraz z odbiorem końcowym nie później niż do dnia 31 października 2011 r.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od daty końcowego odbioru robót.

6.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.1.  spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b.

6.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Spełnieniem tego warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 5 do SIWZ,

    - posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usługi, przy czym spełnieniem tego warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, termomodernizacji lub remontu dachu, w obiekcie budowlanym lub obiektach budowlanych stanowiących jeden kompleks lub w ramach jednego zamówienia (umowy) w różnych obiektach budowlanych każda o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w  punkcie 7.2 b) SIWZ.

    - posiadania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 7.2 c) i 7.2 d) SIWZ.

    - posiadania potencjału ekonomicznego i finansowego

Wykonawca musi wykazać, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 150.000,00 zł,

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 7.2 e) oraz w pkt. 7.2 f) SIWZ.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz

  - zabezpieczą ofertę wadium w wysokości, w formie i terminie określonym przez  Zamawiającego w punkcie 10.1 i 10.2 SIWZ.

  - Ocena spełnienia warunków podmiotowych udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia–nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w punkcie 7 SIWZ.

  - Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

6.6.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.6.2.	Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.6.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.6.4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1 Pzp.

6.6.5.  Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp, a ponadto winien legitymować się posiadaniem opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

6.6.6. Każdy Wykonawca występujący wspólnie musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w punkcie 7.2 e), pkt 7.3a), pkt 7.3b), pkt 7.3 c), pkt 7.3 d) i pkt 7.3 e) SIWZ.

6.6.7.  Wykonawcy występujący wspólnie (w ramach konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) muszą złożyć łącznie dokumenty wskazane w punkcie 7.1, pkt 7.2a), pkt 7.2 b), pkt 7.2 c), pkt 7.2. d), pkt 7.2. f) 7.4 oraz pkt 7.6 (o ile dotyczy) SIWZ.

6.6.8.  Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie i formie określonej w SIWZ:

  - Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

  - Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania  spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp których opis sposobu oceny spełniania został podany w punkcie 6 SIWZ:

  - oświadczenie Wykonawcy/ów o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ,

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

b)	wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,  wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ,

Wymagana forma dokumentów:

  - wykaz robót budowlanych – oryginał,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę”.

c)	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Wymagana forma dokumentu  – oryginał.

d)  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

e)	opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia;

Wraz polisą należy przedstawić dowody opłaty polisy lub wymaganych rat.

Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

f)	informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Wymagana forma dokumentów:

  - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Uwaga!

Zgodnie z art.26 ust.2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.3 a) – e SIWZ).

  - Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp:

a)	oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg  wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

b)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę”.

c)	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę”.

d)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

e)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w punkcie 10 niniejszej SIWZ.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

  - Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

( Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:

-    postępowania o zamówienie publiczne;

-    Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

-   określenie  ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.)

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

( Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:

-   postępowania o zamówienie publiczne;

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu siedziby;

-   określenie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.)

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

(Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców )

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

Dodatkowo Wykonawcy w ramach składanej oferty składają :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

7.7 Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r., ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817 ).

7.8 Podwykonawcy.

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części wymienionych w ofercie robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się przed wprowadzeniem podwykonawcy z wnioskiem  do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył  w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy zwarty z podwykonawcą, zgodnie z art. 647 k.c. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią i nie pozostawać w sprzeczności  z postanowieniami niniejszej umowy.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, zastrzeżenia, żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych  w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Uwaga: Zamawiający dokona oceny dostarczonych dokumentów pod kątem ich zgodności z regułami określonymi w SIWZ i w ustawie Pzp.

#### 8. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

- 8.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest   zobowiązany do:

- - określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez  podwykonawców.

- - wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty,

- - przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- 8.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

8.3. Wykonawca udzieli rękojmi oraz gwarancji jakości na  wykonany zakres robót na okres co najmniej 36 miesięcy.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie udzielania wyjaśnień.

9.1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej z zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.3.

9.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

9.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faksem (tel./fax. (41) 386-37-41),  (adres: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

9.4.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Stanisław Czarny  tel. (41) 386-37-41

b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalnych: Justyna Młyńczak   tel. (41) 386-37-41

W przypadku konieczności osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami wymaga się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

9.5. Udzielanie wyjaśnień następować będzie na warunkach określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przy czym nie przewiduje się zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców.

10. Wymagania dotyczące wadium

10.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

10.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie Nr 48 8490 0007 2001 0000 6611 0014, a za termin wniesienia przyjmuje się rzeczywisty czas uznania  rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium –Remont dachu w LO Jędrzejów”.

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w punkcie 10.2 ppkt. 2) – 5) muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą, oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium w przypadkach wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

10.3. Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

10.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.

11.	Opis sposobu przygotowania ofert

Wymogi formalne.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7 SIWZ i zgodnie z wymaganą formą.

- Złożenie oferty lub załączników do oferty w innej formie niż wskazana w SIWZ ( Załącznik nr 4 do SIWZ ) jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich treść, zawierać będzie wszystkie elementy wskazane przez Zamawiającego .

- Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli lub pełnomocnika.

- Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń trwale połączonych z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

Opakowanie oferty

1.	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Oferta musi być zaadresowana na Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

3. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach i opisać je w sposób następujący:

- Opakowanie zewnętrzne ( koperta ):

Adres Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

Przedmiot zamówienia:

„Przetarg nieograniczony - Oferta dot. remontu dachu w LO Jędrzejów”

Nie otwierać do dnia 17.06.2011 r. do godz. 10.30”

b)   Opakowanie wewnętrzne ( koperta ):

Adres Zamawiającego:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11-go Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

Przedmiot zamówienia:

„Przetarg nieograniczony - Oferta dot. remontu dachu w LO Jędrzejów”

Nie otwierać do dnia 17.06.2011 r. do godz. 10.30”

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………..

Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w SIWZ.

- Oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i oznaczone dodatkowo napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

- W przypadku dokonania zmiany złożonej oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach, w przypadku wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny.

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: tj w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, pokój nr 10 – sekretariat.

- Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2011 r. godz. 10.00

Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po wyżej wskazanym terminie.

- Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2011 r. godz. 10.30,  sala konferencyjna – pokój nr 9.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne dane wymagane zgodnie z  art. 86 ust. 4 Pzp.

13.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca podaje cenę ryczałtową w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym.

- Wykonawca jest zobowiązany podać w cenie ryczałtowej wszystkie nakłady na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót budowlanych, a także w oparciu o spostrzeżenia i pomiary dokonane podczas wizji na placu robót oraz  SIWZ.

- Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych (PLN).

- W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że jakiś zakres robót nie został ujęty w przedmiarze robót, mimo, że wynika to z dokumentacji technicznej - Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia w okresie składania ofert o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu przez Wykonawcę i ominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji robót wynikających  z dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona te roboty w ramach podanego w ofercie wynagrodzenia, bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu.

5. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo koszty wynikające z:

  - organizacji zaplecza i placu robót wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty podłączenia mediów i opłat za media (woda i energia elektryczna) ponosi Wykonawca robót,

  - segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),

  - przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, wykonania inwentaryzacji fotograficznej izolacji ław i ścian fundamentowych, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej robót budowlanych, obsługi geodezyjnej i  geodezyjnej inwentaryzacji   powykonawczej, kosztów uzyskania pozwoleń, zezwoleń i odbiorów, kosztów uzyskania świadectwa energetycznego.

- Kosztorysy ( należy dołączyć do oferty) winny być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej z zastosowaniem przez analogię rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. z 2001r., nr 80, poz. 867) z  następującymi wymogami:

zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich nazw. (Nazwa ma być podana jednoznacznie tak aby możliwe było zidentyfikowanie cech technicznych i jakościowych), tabele elementów scalonych.

7. W związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys będzie wykorzystany przez Zamawiającego na cele ustalenia czy parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej i wymogom Zamawiającego.

8.   Za oferowaną cenę Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu.

9.  Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

14. Kryteria wyboru oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert

14.1.	Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert - cenę ustalając, że

C- cena wykonania inwestycji budowlanej    -     z wagą 100 % ,

14.2.	 Sposób oceny ofert

Oferta przedstawiająca najkorzystniejszą cenę oceniona zostanie na 100 pkt.

Ilość punktów dotycząca oceny pozostałych ofert  zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C = 	 x 100

C bad.

gdzie: C  - ilość punktów oferty badanej

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert

C bad. - cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

O wyborze oferty najkorzystniejszej decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

14.5.	Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian   treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.6. 	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.	 Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w pkt.15.1 lit. a) na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- Przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedstawiony harmonogram po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie załącznikiem do umowy i podstawą do częściowych rozliczeń.

- Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wykonawców występujących wspólnie).

- Złożenia informacji o osobach uprawnionych do zawarcia umowy i złożenia ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

- Złożenia innych dokumentów niezbędnych dla skutecznego zawarcia umowy.

15.4.	Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

16.1. Wykonawca, którego oferta uznana jest za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

16.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

### -	pieniądzu;

### -	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zabezpieczenie kasy jest zawsze zabezpieczeniem pieniężnym;

### -	gwarancjach bankowych;

### -	gwarancjach ubezpieczeniowych;

### -	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

### 16.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego.

### 16.4. Z gwarancji powinno wynikać, iż służy ona zabezpieczeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

### 16.5. Gwarancja w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy winna uwzględniać czas przewidziany na odbiór przedmiotu umowy (termin wykonania umowy oraz dodatkowo 30 dni przypadające po odbiorze).

### 16.6. Termin ważności gwarancji na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi oprócz okresu rękojmi winien uwzględniać również okres 15 dni przypadających po ich upływie.

W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży nową, odpowiednio dłuższą gwarancję, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu wykonania prac.

16.7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego: Nr 48 8490 0007 2001 0000 6611 0014.

16.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

17.  Istotne dla stron postanowienia umowy

17.1. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa o roboty budowlane, której treść zawarto we wzorze stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

17.2. Zmiany umowy mogą nastąpić w zakresie:

17.2.1.  Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych, a w szczególności:

a) zmniejszenie zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zmiany zakresu robót ze względu na bhp, ppoż wynikłych w trakcie realizacji, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego;

Zmiana jest dopuszczona w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.

b) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie;

Zmiana jest dopuszczona wtedy, gdy materiały budowlane, sprzęt, urządzenia, będą posiadały co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem niezwiększania ceny;

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i finansowania;

Zmiana dopuszczona w zakresie wynikającym ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- wystąpienie mrozów poniżej -10oC, uniemożliwiające wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie;

Zmiana terminu o ilość dni, w których wystąpiły ujemne temperatury poniżej - 10oC;

- przerwy w dostawie prądu, wody trwającej ponad 7 dni;

- błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie (zmiana terminu dotyczy nie tylko terminu końcowego, ale także terminów założonych w harmonogramie );

Zmiana o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz bądź konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót;

Zmiana o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac.

17.2.2. Zmiany osób określonych w §8 wzoru umowy.

    - Ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

17.3.  W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona do pisemnego wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.

18.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Udostępnienie SIWZ

SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  do upływu terminu składania ofert.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ za opłatą w kwocie 30,00 zł.

20. Zmiana SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę w specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający:

20.2.1. Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość  zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

20.2.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

21. Opis części zamówienia

Zamawiający  nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

22.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

23. 1.  Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp przysługują:

a) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

b) organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

23. 2. Odwołanie

- przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

- w prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- odrzucenia oferty odwołującego;

- odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do wniesienia odwołania, jeżeli informacja została przesłana faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

- odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

23. 4.  Skarga do sądu

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

b) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

24.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  w art. 22 ust. l Pzp.

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  w art. 24 ust. l Pzp.

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Jędrzejów,  data 02. 06. 2011 r.                                             	ZATWIERDZIŁ

…………………………………