**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**ZA OKRES OD POCZATKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2012 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dz. | Roz. | Par. | Plan po zmianach | Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca III kwartału | Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec III kwartału | % 7:6 | Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol.5 | Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol. 7 | Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 110 909,00 | 110 909,00 | 110 909,00 | 100 | Remont drogi nr 0158T  Mnichów-Smyków  Mokrsko Dolne  Bugaj, Kotlice Nowe  Borszowice-Motkowice  Stawy-Imielno | Um. Nr 21/2012 z dn. 12.06.2012r. 114 353,10 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 1 366 927,00 | 1 366 927,00 | 1 366 927,00 | 100 | Remont mostu w Jacowie w ciągu drogi powiatowej nr 0152T Tyniec-Oksa-Węgleszyn-Żarczyce-Karsznice-Bizoręda-Szczepanów-Miąsowa | Um. Nr 17/2012 z dn. 08.05/2012r. 1 385 377,29 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 87 151,00 | 87 151,00 | 87 151,00 | 100 | Remont drogi powiatowej nr 0170 T Diament – Łysaków – Kawęczyn – Opatkowice – Grudzyny – Mierzwin | Um. Nr 30/2012 z dn.21.09.2012r.  205 469,66 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 459 554,00 | 459 554,00 | 459 554,00 | 100 | Remont drogi powiatowej nr 0205 T Trzciniec – Deszno – Warzyn | Um. Nr 31 /2012 z dn.24.09.2012r.  574 443,31 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 609 796,00 | 609 796,00 | 609 796,00 | 100 | Remont drogi powiatowej nr 0227 T (Włoszczowice) gr. powiatu – Rzeszówek – Oksa | Um. Nr 31 /2012 z dn. 24.09.2012r.  762 245,86 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 177 014,00 | 177 014,00 | 177 014,00 | 100 | Remont drogi powiatowej nr 0166 T Kolonia Jakubów – Jakubów | Um. Nr31 /2012 z dn. 24.09.2012r.  221 267,53 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 237 509,00 | 237 509,00 | 237 509,00 | 100 | Remont drogi powiatowej nr 0206 T Trzciniec – Łowinia – Wojciechowice – Krzcięcice | Um. Nr 32 /2012 z dn. 24.09.2012r.  296 886,79 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 244 345,00 | 244 345,00 | 244 345,00 | 100 | Remont drogi powiatowej nr 0206 T Trzciniec – Łowinia – Wojciechowice – Krzcięcice | Um. Nr 32/2012 z dn.24.09.2012r.  308 562,29 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 714 275,00 | 714 275,00 | 714 275,00 | 100 | Remont drogi powiatowej nr 0149 T Podchojny | Um. Nr 33/2012 z dn.08.10/2012r.  892 844,31 |  |
|  | 600 | 60078 | 2130 | 612 849,00 | 612 849,00 | 612 849,00 | 100 | Remont mostu w miejscowości Borszowice drogi powiatowej nr 0158 T Mnichów – Smyków – Mokrsko Dolne – Bugaj – Kotlice Nowe – Borszowice – Motkowice – Stawy – Imielno  Remont drogi powiatowej nr 0158 T Mnichów – Smyków – Mokrsko Dolne – Bugaj – Kotlice Nowe – Borszowice – Motkowice – Stawy – Imielno | Um. Nr 26/2012 z dn.01.08.2012r.  Um. Nr 28/2012 z dn.28.08.2012r.  631 791,32 |  |
| **R A Z E M** | | | | **4 620 329,00** | **4 620 329,00** | **4 620 329,00** |  |  |  |  |