projekt

UMOWA

na termomodernizację sieci ciepłowniczej w budynku ZSP Nr 2 (byłego internatu) przy ul. Okrzei 49 b

zawarta w dniu ............................................. 2015 r. w Jędrzejowie pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”                        w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, NIP: 656-18-59-504 reprezentowanym przez:

Jolantę Jędrzejewską – Dyrektora

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................................................................ lub Centralnej Ewidencji i Informacji   o Działalności Gospodarczej pod numerem CEIDG ...........................................................................................

REGON ................................................................NIP ................................................................

z siedzibą w .................................................... przy ul. ...............................................................

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

§2

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dt. remontu instalacji c.o. /poziomy/ oraz remontu instalacji zimnej wody                                             i kanalizacji /poziomy/, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1. Wykonanie remontu instalacji c.o. /poziomy/ polegającego na:

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm – 75 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40 mm – 102 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm – 80 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm – 42 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm – 76 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm – 125 m,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 15 mm – 42 szt.,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 20 mm – 20 szt.,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 25 mm – 6 szt.,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 32 mm – 6 szt.,

    - demontażu wydłużek o śr. 40 mm – 4 szt.,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 75 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 102 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku -  80 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 42 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur instalacyjnych o śr. nom. 20 mm           o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 76 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 125 m,

    - montaż zaworów kulowych śr. nominalna 15 mm – 46 szt.,

    - montaż zaworów kulowych śr. nominalna 20 mm – 6 szt.,

    - montaż zaworów kulowych śr. mominalna 25 mm – 6 szt.,

    - montaż zaworów kulowych śr. nominalna 32 mm – 6 szt.,

    - wydłużki U-kształtowe o śr. 40 mm, gładkie z rur stalowych – 6 szt.,

    - czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn. do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) – 56 m kw.,

    - malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr. zewn. do 57 mm – 56 m kw.,

    - malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr. zewn. do 57 mm – 56 m kw.,

    - izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm – 26 m kw.,

    - izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm – 30 m kw.,

    - próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji – 4 szt.,

    - czyszczenie kanałów z gruzu i wyniesienie na powierzchnię oraz  – wywóz ziemi samochodami samowyładowawczymi – 38 m sześciennych.

Zadanie 2. Wykonanie remontu instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej /poziomy/ polegającego na:

    - demontażu rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65 mm – 120 m,

    - demontażu rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm – 45 m,

    - demontażu podejścia o sr. 25 mm – 16 szt.,

    - demontażu rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm – na ścianach budynku – 105 m,

    - demontażu rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm – na ścianach budynku – 42 m,

    - demontażu podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm – 15 m,

    - montażu poziomów kanalizacyjnych o śr. 200 na ścianie – 105 m,

    - montaż poziomów kanalizacyjnych o sr. 150 na ścianie – 42 m,

    - wykonanie podejść z PCV śr. 110 – 15 m,

    - montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową – 15 szt.,

    - rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 65 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 120 m,

    - rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 50 mm stalowe ocynkow. o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 45 m,

    - montaż zaworów na gwint.kulowych o śr. nom. 25 mm – 16 szt.,

    - próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) – 165 m.

  - Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót.

  - Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót określonych w ust. 1-2 zapewni Wykonawca na swój koszt i swoim transportem.

  - Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną                                  i zasadami sztuki budowlanej.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty objęte niniejszą umową nie później niż do dnia 31 lipca 2015 r. w przypadku remontu instalacji zimnej wody                      i kanalizacji sanitarnej /poziomy/ oraz do dnia 15 września 2015 r. w przypadku remontu instalacji c.o. /poziomy/

- Realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowym wykonania robót ustalonym między Zamawiającym a Wykonawcą.

§4

- Odbiór robót protokolarny nastąpi po zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru w terminie 3 dni roboczych.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Gdy wady usunąć się nie dadzą albo z okoliczności wynikać będzie, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych i podpisania protokołu.

§5

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i udostępnienia Zamawiającemu na dzień odbioru robót wszystkich dokumentów wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego, tj. świadectw, certyfikatów, wyników prób, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, oświadczenia Kierownika Budowy o zakończeniu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokumentacji powykonawczej obiektów itp.

§6

- Materiały, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, powinny być nowe oraz powinny spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane także posiadać stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

- Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty                                          i aprobaty techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat zgodności właściwości.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w pkt.4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§7

- Protokolarne przekazanie terenu robót przez Zamawiającego Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności do:

      - wskazania punktów poboru wody i energii elektrycznej,

      - zapewnienia nadzoru inwestorskiego na czas realizacji robót,

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności do:

-  zapewnienia na czas remontu zastępczych toalet – min. 3 wraz z zapewnieniem im odpowiedniego stanu sanitarnego oraz dostaw wody z uwagi na istnienie najemców                w remontowanym obiekcie (urzędy: PCPR, Powiatowy Zespół ds. orzekania o  Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy, Restauracja oraz dwa mieszkania służbowe).

§8

- Wartość robót objętych niniejszą umową ustala się na podstawie ceny ryczałtowej określonej przez Wykonawcę w ofercie na kwotę ......................................... brutto (słownie: ....................................................................... zł brutto) należną za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia, która stanowi wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej na podstawie protokołu odbioru robót.

- Kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy nr ......................................................................................................................

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w przedmiarze robót, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§9

Wariant bez podwykonawców:

Strony nie przewidują wykonania robót będących przedmiotem umowy przy pomocy podwykonawców.

Wariant z podwykonawcami:

- Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców następujące roboty budowlane:

  - ............................................................ – wykonawca ......................................... ,

  - ........................................................... – wykonawca ............................................

- Roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu projekty tych umów, a także projekty ich zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo  i jej zmian pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki. Jeżeli Zamawiający           w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu umów lub ich wzorów, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu luz zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego mu wynagrodzenia w części odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawców wynikającemu z zawartych z nimi umów.

- W przypadku nie przedłożenia cesji na rzecz podwykonawców, o której mowa w ust. 4 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o zapłacie na jego rzecz przez Wykonawcę należności za realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót, w sposób i ze skutkiem określonym w ust.6.

- Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przedłożenia oświadczeń podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę wszelkich przysługujących ich należności za wykonanie  robót            w zakresie niniejszej umowy. Brak takiego oświadczenia któregokolwiek                            z podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w części przysługującej podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłożył. Jeżeli z oświadczenia, o którym mowa powyżej wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości robót wykonanych przez podwykonawcę robót.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców oraz jakość robót wykonanych przy pomocy podwykonawców. Gwarancja określona w § 10 obejmuje także roboty budowlane wykonane przez podwykonawców.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§10

- Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy.

- Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1 liczony będzie od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad w terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy ich wystąpienia lub             w innym terminie uzgodnionym przez strony. Okres gwarancji dla naprawionego elementu ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§11

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, p.poż,  posiadania przez te osoby wymaganych badań lekarskich oraz przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację umowy.

§12

1. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, p.poż, harmonogramem robót lub sprzeczne z umową, Zamawiający ma prawo:

      - nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,

      - odstąpić od umowy,

      - potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody, w jej pełnej wysokości.

2. Stronom przysługuje ponadto prawo odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

2a)  Zamawiającemu w razie gdy:

      - Wykonawca nie rozpoczął robót i nie jest prawdopodobne, aby zdołał je wykonać,

      - Wykonawca bezzasadnie przerwał realizację robót i przerwa ta jest dłuższa niż 7 dni,

      - Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

3. Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nowych nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł  spełnić swoich zobowiązań wobec niego.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - W terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym przez strony, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu robót urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§13

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci i odpadków i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.

- W przypadku niedochowania obowiązków opisanych w ust. 1-2 prace porządkowe wykona Zamawiający i obciąży Wykonawcę kosztami, a należność potrąci z faktury wystawionej za przedmiot umowy.

§14

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie robót                    i należycie je zabezpieczyć po zakończeniu pracy, a także zapewnić wymagane przepisami warunki bezpieczeństwa.

- Za zaginięcie lub uszkodzenie mienia stanowiącego własność Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności

§15

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 niniejszej umowy,

  - zwłokę w terminie realizacji zamówienia określonego w  §3  ust.1 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

  - zwłokę w terminie usunięcia wad zgodnie z  §4  ust.2 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu Żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w uzgodnionych terminach realizacji robót, powstałych z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia określonego            w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§17

- Prace remontowe prowadzone mogą być we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7.00 do 22.00.

- W dniach i godzinach pracy urzędów oraz restauracji prace remontowe o znacznym natężeniu hałasu będą prowadzone po godzinie 15.00.

§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§21

Sądem właściwym do rozstrzygania spraw wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§22

Umowa wchodzi w  życie z dniem podpisania tj. ................................................................ .

# Zamawiający                                                                                Wykonawca