- Znak sprawy: D.Dz.ZP.341/2/2011

- SPECYFIKACJA

- ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

- w trybie przetargu nieograniczonego na:

- „Remont południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji

- budynku Radziwiłłowskiego w Nagłowicach ul.

- K. Walewskiego 6”.

- Wartość zamówienia jest większa niż 14 000 euro i mniejsza niż tzw. progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.z 2010r. nr 113, poz.759; z późn.. zm.).

- W I C E D Y R E K T O R

- mgr Jarosław Stankiewicz

- Nagłowice, dnia 17.08.2011r.                                                        ...........................................

- /zatwierdził/

### Rozdz. I. Zamawiający

Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej

Ul. Kacpra Walewskiego 6, 28-362 Nagłowice

tel./fax:  41-38-145-84

adres strony internetowej: www.powiatjedrzejow.pl

ścieżka dostępu:

>>Jednostki organizacyjne powiatu

>>Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

>>Zamówienia publiczne

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym     w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) cyt. dalej jako: Pzp.

### Rozdz. II. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-konserwatorskie południowo-wschodniej    z częścią północnej ściany elewacji budynku Radziwiłłowskiego, łącznika budynków oraz oficyny w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6, będącego budynkiem zbiorowego zamieszkania.

Budynek „Radziwiłłowski” znajduje się na terenie zespołu dworsko-parkowego                  w Nagłowicach wpisanego do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego.

2.  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie prac konserwatorsko-budowlanych związanych z remontem południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji budynku Radziwiłłowskiego, łącznika budynków oraz oficyny w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6.

Zakres robót obejmuje:

- skucie starych zagrzybionych i odpadających tynków

- ręczne czyszczenie szczotką drucianą murów z cegły

- odgrzybienie preparatem ścian elewacji

- ułożenie nowego tynku szerokoporowego

- ułożenie tynku kategorii III w pozostałej części elewacji

- skucie i naprawa schodów zewnętrznych i podestów oraz obłożenie płytkami rustykalnymi

- odtworzenie gzymsu pod połacią dachu oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych

- pomalowanie tynków farbą silikatową (krzemianową)

- wykonanie zbrojonej opaski betonowej z zastosowaniem dylatacji, wokół elewacji           północnej, wschodniej i południowej

- ułożenie betonowych korytek odpływowych

- zerwanie z cokołu tarasu od strony południowej styropianu i wyprawy klejowej

- docieplenie ściany oficyny od strony wschodniej styropianem gr.10cm, cokół  gr.5cm, ościeża okien gr. 2cm wykonanie wyprawy elewacyjnej na gładko

- rozebranie opaski (chodnika) z płytek betonowych oraz skucie istniejących betonowych korytek

- malowanie olejne krat i balustrad

Uwaga: Malowanie farbą silikatową (krzemianową) powinno uwzględniać- poprzez wyodrębnienie kolorem – detal i dekorację architektoniczną zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kolory farb Wykonawca zastosuje tylko i wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

3.   Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawierają:

a)    wzór umowy  -  stanowiący Załącznik nr 5 do siwz,

b)     specyfikacja  techniczna -  stanowiąca Załącznik nr 7 do siwz,

c)    przedmiar robót -  stanowiący Załącznik nr 8 do siwz.

4.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45215215-7 – roboty budowlane w zakresie domów dziecka

45443000-4  – roboty elewacyjne

45410000-4 – tynkowanie

45442100-8 – roboty malarskie

45442180-2 – powtórne malowanie

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

### Rozdz. III. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

### Rozdz. IV. Zlecanie robót podwykonawcom

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

### Rozdz. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Rozdz. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### Rozdz. VII. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2011r.

Rozdz. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

‐  na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  (wymienionego w rozdz. IX pkt 2  lit. a)

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych związanych z wykonaniem robót ogólnobudowlanych, w tym prac remontowych elewacji i małej architektury budynku zabytkowego lub będącego elementem zespołu urbanistyczno - architektonicznego wpisanego jako całość do rejestru zabytków  ną kwotę co najmniej 80.000 zł brutto, wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w  rozdz. IX  pkt 2 lit. b)  niniejszej  siwz

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

‐  na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wymienionego w rozdz. IX pkt 2  lit. a);

- Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
wymienionych w pkt IX ppkt 2 lit. c) i d) siwz.

d)      sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

‐  na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wymienionego w rozdz. IX pkt 2  lit. a);

Uwaga:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając   w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.  Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

‐  na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionego   w rozdz. IX pkt 3 lit. a).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków opisanych w powyższych punktach 1 i 2   - nie później niż na dzień składania ofert.

### Rozdz. IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV siwz i w terminie wskazanym w rozdz. XVI pkt 2:

1.     Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

2.     Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz

Wymagana forma dokumentu - oryginał

b)   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,             z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru określonego                 w Załączniku nr 4 do siwz,  oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Wymagana forma dokumentów:

‐  wykaz robót budowlanych - oryginał,

‐  dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność 
z oryginałem” w sposób opisany w rozdz.  XV pkt 1 lit.  i), j)  siwz

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do siwz

Wymagana forma dokumentu  – oryginał

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do siwz

Wymagana forma dokumentu – oryginał

3.     Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków,                o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:

a)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w Załączniku nr  3 do siwz

Wymagana forma dokumentu - oryginał

5.     Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

6.     Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

### Rozdz. X. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.   Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.

3.   W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie 
z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.   Wykonawcy występujący wspólnie (w tym: konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w  art. 22 ust. 1 Pzp.

5.   Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w tym: w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

6.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a)   dokument wskazany w rozdz. IX pkt 3 lit. a) - każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie,

b)   dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 1, pkt 2 lit. a) i b), pkt 4 oraz pkt 5, 6 (o ile dotyczy) - Wykonawcy składają łącznie.

### Rozdz. XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.   Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub 
fax: 41-38-145-84.

2.   Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

3.   W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl

ścieżka dostępu:

>>Jednostki organizacyjne powiatu

>>Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

>>Zamówienia publiczne

5.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,          o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.   Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 4.

7.   Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:

Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej

Ul. Kacpra Walewskiego 6, 28-362 Nagłowice

Tel/fax.:  41-38-145-84

8.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl

ścieżka dostępu:

>>Jednostki organizacyjne powiatu

>>Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

>>Zamówienia publiczne

Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w rozdz. I niniejszej siwz oraz na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl

ścieżka dostępu:

>>Jednostki organizacyjne powiatu

>>Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

>>Zamówienia publiczne

### Rozdz. XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.    imię i nazwisko: Małgorzata Hencel

tel./fax: 41-38-145-84

2.imię i nazwisko: Kinga Piechota

tel./fax:  41-38-145-84

Rozdz. XIII. Wadium

Zamawiający nie pobiera wadium.

### Rozdz. XIV. Termin związania ofertą

1.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu     o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### Rozdz. XV. Opis sposobu przygotowania ofert

Uwaga!!!

Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.

### 1. Wymogi formalne:

a)   każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

b)   oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie 
z wymogami zawartymi w niniejszej siwz;

c)   do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane 
w rozdz.  IX pkt 2, 3, 4 oraz pkt 5, 6  (o ile dotyczy) niniejszej siwz;

d)   Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz;

e)   oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;

f)    Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;

g)   formularz oferty, oświadczenia, wykaz, również te złożone na załącznikach do niniejszej siwz muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w lit. f);

h)  każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę;

i)    kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w rozdz. IX pkt 6 siwz (pełnomocnictwo), winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany     w lit. f);

j)    w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz    w przypadku podmiotów, które zobowiążą się do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,            a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy lub tych podmiotów, w sposób wskazany w lit. f);

k)   dokument wymieniony w rozdz. IX pkt 6 siwz (pełnomocnictwo) musi być załączony 
w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza;

l)    w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość numeracji stron);

ł) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2. Opakowanie oferty

a)   ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

b)   opakowanie musi zostać opatrzone:

| - | adresem zamawiającego: | Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej Ul. Kacpra Walewskiego 6 28-362 Nagłowice |
| --- | --- | --- |
| - | napisem: | - Oferta na „Remont południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji budynku Radziwiłłowskiego w Nagłowicach ul. - K. Walewskiego 6 ”. |
| - | adresem wykonawcy: (DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA) | imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu |

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

c)      wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym 
z zapisami niniejszej siwz.

3. Zmiana i wycofanie oferty

a)     zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;

b)     zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności;

c)      wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane.

Rozdz. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej

Ul. Kacpra Walewskiego 6

28-362 Nagłowice

Sekretariat- pokój nr 1

2.    Termin składania ofert upływa w dniu   02.09.2011r. o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej

Ul. Kacpra Walewskiego 6, 28-362 Nagłowice

w dniu  02.09.2011 r.  o godz. 10:15 pokój nr 4

Otwarcie ofert jest jawne.

4.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.    Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny.

### Rozdz. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.   Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto (łącznie z 8% podatkiem VAT zgodnie z art. 2 pkt.12 i art. 41ust. 2 pkt. 12-12a Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. - Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm, obniżona stawka Vat- remont budynku zbiorowego zamieszkania).

2.   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji: przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania    i odbioru robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np. koszt robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robót, itp.

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie elementy nieprzewidziane (w tym element ryzyka), ale konieczne do wykonania robót.

W związku z tym, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przed złożeniem oferty powinien we własnym zakresie porównać dokumentację ze stanem faktycznym w terenie, a także zapoznać się                     z warunkami terenowymi inwestycji.

Przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 8 do siwz) stanowi materiał pomocniczy, informacyjny do sporządzenia wyceny przez Wykonawcę.

3.   Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym siwz wraz 
z załącznikami poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z 8% podatkiem VAT zgodnie z art. 2 pkt.12 i art. 41ust. 2 pkt. 12-12a Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. - Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.   W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz kwotę podatku Vat.

Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę, co wynika     z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem wykonawcy.

Rozdz. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej 
w złotych (PLN).

### Rozdz. XIX. Kryteria i sposób oceny ofert

1.    Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:  cena  –  100 %

2.  Sposób oceny ofert

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt

C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

3.   Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym   a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

5.   Zamawiający poprawia w ofercie:

a)     oczywiste omyłki pisarskie,

b)     oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian     w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 lit. c).

7.   Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę    w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.   Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### Rozdz. XX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

### 1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania          i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                 w przyjętym kryterium oceny ofert,

b)   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

c)   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)   terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp lub ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 lit. a, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.\

2.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt 1 lit. a), na stronie internetowej: www.powiatjedrzejow.pl

ścieżka dostępu:

>>Jednostki organizacyjne powiatu

>>Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie

>>Zamówienia publiczne

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w rozdz. I niniejszej siwz.

3.   Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a)  przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

b)  złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przedłożenia innych odpowiednich dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

c) złożenia odpowiednio do formy prawnej Wykonawcy: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej         w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

d) przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych 
w wykazie (Załącznik nr 6 do siwz), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

e) sporządzenia metodą kalkulacji uproszczonej kosztorysu na cenę ofertową dla całości       robót objętych zamówieniem, który stanowił będzie załącznik do umowy;

f) sporządzenia na podstawie kosztorysu, harmonogramu prac, który stanowił będzie załącznik do umowy.

4.   Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa 
w pkt 1.

5.   Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do siwz.

#### Rozdz. XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Rozdz. XXII. Istotne dla stron postanowienia umowy

1.    Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do siwz.

2.    Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach 
o których mowa w § 9 wzoru umowy.

### Rozdz. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1.   Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej.

2.   W niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza niż równowartość kwoty 4.845.000 euro, odwołanie przysługuje wyłącznie  wobec:

a)             opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału                      w postępowaniu,

b)             wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c)             odrzucenia oferty odwołującego.

3.   Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.\

Rozdz. XXIV. Wykaz załączników:

| 1. | Formularz ofertowy | - Zał. nr 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp | - Zał. nr 2 |
| 3. | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp | - Zał. nr 3 |
| 4. | Wykaz robót budowlanych | - Zał. nr 4 |
| 5. | Wzór umowy | - Zał. nr 5 |
| 6. | Wykaz osób | - Zał. Nr 6 |
| 7. | Specyfikacja techniczna | - Zał. Nr 7 |
| 8. | Przedmiar robót | - Zał. Nr 8 |
| 9. | Zdjęcia remontowanego budynku | - Zał. Nr 9 |

Załącznik nr 1 do siwz

.

................................................................................................					
pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców

nr faxu Wykonawcy ……………………….

### O F E R T A

- Na „Remont południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji budynku Radziwiłłowskiego w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6”.

Ja / My (imię i nazwisko) .......................................................................................................................................

jako  upoważniony/nieni  przedstwawiciel/e  firmy : ............................................................................................

.............................................................................................................................................................................

działając  w  imieniu  reprezentowanej  przeze mnie/nas  firmy/firm * : ...............................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego Wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej 
w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją         istotnych warunków zamówienia i załącznikami do siwz  za cenę ryczałtową:

| CENA RYCZAŁTOWA NETTO | VAT (%) | CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO |
| --- | --- | --- |
|  | 8% |  |

Słownie: cenę ryczałtową netto...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................PLN

8% podatek VAT (zgodnie z art. 2 pkt.12 i art. 41ust. 2 pkt. 12-12a Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. - Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm. obniżona stawka Vat – remont budynku zbiorowego zamieszkania) - ......................................PLN (cyfrowo) i słownie - ..................................................................................

.........................................................................................................................................................................................PLN

Cena ryczałtowa brutto-……………………………………………………………………………………………………........……. ......................

..............................................................................................................................................................................................................PLN

2. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759; z późn.. zm), oświadczam/y, że:

zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcom następujące części zamówienia **

……………………………………………………                                                              ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                      podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy/ców

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

**  o ile dotyczy

UWAGA!!

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców.

3. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu.

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń.

6. Oświadczam/y, że wzór umowy (Załącznik nr 5 do siwz) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany
i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk).

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………..           fax. …………………………………………………..

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

9. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron.

……………………………………………………                                                              ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                      podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych do reprezentowania

wykonawcy/ców

Załącznik nr 2 do siwz

................................................................................................					
pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców

# OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia:

- „Remont południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji budynku Radziwiłłowskiego w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6”.

Ja / My (imię i nazwisko) ......................................................................................................................................................

jako  upoważniony/nieni  przedstawiciel/e  firmy:

......................................................................................................................................................

działając  w  imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie/nas  firmy/firm* :

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego Wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej  w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

oświadczam/y, że:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………                                                              ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                      podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy/ców

Załącznik nr 3 do siwz

...........................................................................					
 pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia:

- „Remont południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji budynku Radziwiłłowskiego w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6”.

Ja / My (imię i nazwisko) ......................................................................................................................................................

jako  upoważniony/nieni  przedstawiciel/e  firmy:

......................................................................................................................................................

oświadczam/y, że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………………                                                              ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                      podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy/ców

Załącznik nr 4 do siwz

................................................................................................					
      pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ców

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

o którym mowa w rozdz. IX pkt 2 lit. b) siwz w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt 1 lit. b) siwz

| Lp. | Nazwa i miejsce realizacji, rodzaj, zakres wykonanej roboty budowlanej | Nazwa i adres wykonawcy roboty w przypadku. gdy Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu | Termin wykonania data rozpoczęcia – data zakończenia (od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) | Wartość wykonanej roboty brutto [PLN] | Nazwa i adres zamawiającego/ inwestora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga:

- Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone

- Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z zasadami opisanymi w rozdz. XV pkt 1 lit.  i), j) siwz

……………………………………………………                                                              ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                      podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy/ców

Załącznik nr 5 do siwz

UMOWA NR...............................................  Projekt do SIWZ

zawarta w dniu ........................ 2011 r. w Nagłowicach pomiędzy Powiatowym Zespołem Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach zwaną dalej  
Zamawiającym, reprezentowaną przez :

1. mgr Joannę Korytowską - dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……… .2011 r.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

# ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§1. Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy, zleca wykonanie  robót remontowo-konserwatorskich południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji  budynku Radziwiłłowskiego, łącznika budynków oraz oficyny w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6  powiat Jędrzejów.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie prac konserwatorsko-budowlanych związanych z remontem południowo-wschodniej z częścią północnej ściany elewacji budynku Radziwiłłowskiego, łącznika budynków oraz oficyny m.in.:

- skucie starych zagrzybionych i odpadających tynków

- ręczne czyszczenie szczotką drucianą murów z cegły

- odgrzybienie preparatem ścian elewacji

- ułożenie nowego tynku szerokoporowego

- ułożenie tynku kategorii III w pozostałej części elewacji

- skucie i naprawa schodów zewnętrznych i podestów oraz obłożenie płytkami rustykalnymi

- odtworzenie gzymsu pod połacią dachu oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych

- pomalowanie tynków farbą silikatową (krzemianową)

- wykonanie zbrojonej opaski betonowej z zastosowaniem dylatacji, wokół elewacji           północnej, wschodniej i południowej

- ułożenie betonowych korytek odpływowych

- zerwanie z cokołu tarasu od strony południowej styropianu i wyprawy klejowej

- docieplenie ściany oficyny od strony wschodniej styropianem gr.10cm, cokół  gr.5cm, ościeża okien gr. 2cmi wykonanie wyprawy elewacyjnej na gładko

- rozebranie opaski (chodnika) z płytek betonowych oraz skucie istniejących betonowych korytek

- malowanie olejne krat i balustrad

Szczegółowy zakres prac w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót remontowo-budowlanych na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z przedmiarem robót.

§3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na warunkach określonych niniejszą umową.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§5. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

5)       kosztorys ofertowy,

6)       harmonogram prac.

§6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
w szczególności :

- ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zamówień publicznych,

- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto:

- warunki techniczne wykonaniu i odbioru robót budowlanych,

- polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Ogólne obowiązki Zamawiającego

§7. Zamawiający jest zobowiązany do:

- wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzenia odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonania odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru,

- przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie terenu budowy

§8. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren natychmiast po podpisania umowy.

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

§9. Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27.

§10. Inspektor Nadzoru w szczególności jest zobowiązany do:

- udziału w przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem w tym:

a)	reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)	sprawdzania jakości wykonywanych robót, stosowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu          i stosowania w budownictwie,

c)	sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru przedmiotu umowy,

d)	potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi,

e)	kontroli terminowości realizacji inwestycji,

f)	rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji z obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji,

g)	potwierdzania gotowości inwestycji do odbioru,

h)	udziału w przeglądach w okresie rękojmi,

- sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia inwestycji.

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się  terenem robót, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz warunków umowy bez zastrzeżeń.

§12. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót nie niższej niż zadeklarowano w ofercie. Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy – Prawo budowlane,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie
z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku 
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej,

§13. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności:

- kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami,

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót,

- gospodarowanie terenem robót, aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie od momentu jego przejęcia od Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego,

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, 
aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu,

- wywóz  gruzu, nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.,

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami,

- pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

- dostawę wszelkich materiałów wynikających zakresu prac,

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi 
i mienia Zamawiającego.

Zlecanie robót podwykonawcom

§14. Wykonawca dopuszcza zlecenie robót podwykonawcom w zakresie wymienionym
w ofercie Wykonawcy.

§15. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

§16. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie oraz oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§17. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§18.  Podwykonawcy muszą spełniać warunki opisane w art. 22 ust. 1 ustawy  -Prawo zamówień publicznych.

§19.  Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§20.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem prac
i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

§21. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł 
w  cenie ryczałtowej.

Wytyczenie obiektów i robót

§22. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności.

§23. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, 
aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§24. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§25. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.

§26. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

§27. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

§28. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne .

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§29. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem   odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą     z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity   Dz. U.z 2010 r. Nr 185, poz. 1243                z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

§30. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej    bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć 
na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza

§33. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu   dokumentację powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu (tam, gdzie są   wymagane).

§34. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań  laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAŁ V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

§35. Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień: 30.11.2011r.

ROZDZIAŁ VI. WSTRZYMANIE ROBÓT

Wstrzymanie robót

§36. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:

- zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

- powstało z winy Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VII. ODBIORY

Odbiory robót budowlano-instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających 
oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca  powiadamia Inspektora Nadzoru
z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie.

§38. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:

- skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej,

- zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy z podaniem uzgodnionej z PZPPDiR w Nagłowicach daty odbioru całości robót.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§39. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
może  odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAŁ VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§40. Za realizację całego przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto
w  wysokości ……………………………  zł (słownie złotych: ………………………………………..

………………………………………………..), łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT).

Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę, co wynika       z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§41. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlane płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu przez Wykonawcę faktury.

Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty za wystawione przez Wykonawcę faktury częściowe.

§42. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez: Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego.

§43. Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy określone przez Wykonawcę w fakturze.

§44. Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego, posiadającego w BS Kielce Oddział w Nagłowicach konto nr 46 8493 0004 0110 0100 0622 0009. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§45. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana będzie przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz       z fakturą pisemne potwierdzenie Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

§46. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w §55 Zamawiający    wstrzyma płatności należne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA

§47. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego
i powstałe w okresie rękojmi.

§48.  Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§49.  W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady  na koszt Wykonawcy.

§50.  Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§51.  W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu   karę umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w §47 .

§52. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego wynagrodzenia określonego w  §47 umowy w następujących wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości 0,15 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi w wysokości ustalonej w pkt. 1 – licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

§53. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§54.  W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§55. Wykonawca zgadza się na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktur należnych Wykonawcy do zapłaty.

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY

§56. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

57. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

§58. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstąpienia od umowy

§59. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w razie  postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających
z technologii prowadzenia robót.

W przypadkach określonych w pkt. 2-5 Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym..

§60. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§61. 1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi
i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi,

- Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru, przy udziale Zamawiającego, dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty 
oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność          i pozostaną w jego dyspozycji.

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:

a)	kosztorys dla całości robót objętych zamówieniem, z zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD dla Województwa Świętokrzyskiego, z daty złożenia oferty

b)	kosztorys dla robót wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej systemu SEKOCENBUD dla Województwa Świętokrzyskiego, z daty złożenia oferty,

- kosztorysy, o których mowa w pkt. 1 podlegają weryfikacji Zamawiającego,

- wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone w następujący sposób: iloraz wartości robót wykonanych wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w pkt. 1b, do wartości kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w §47.

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§62.	Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
w sytuacji, gdy:

- Zamawiający odstąpi od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedza technologiczną, a wynikających np. z technologii robót. Do ustalenia kosztów niewykonanych robót mają odpowiednio zastosowane zasady określone w §61 ust. 4 umowy.

- Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

- Wystąpią zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych       i uniemożliwiających prowadzenie robót lub klęski żywiołowe.

- Wystąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wystąpi konieczność zmiany inspektorów nadzorujących wykonanie zadania.

- Nastąpi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie wynika to z przyczyn, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§63. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy,                 a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§64. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§65. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:				      		WYKONAWCA:

Załącznik nr 6 do siwz

................................................................................................					
pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców

WYKAZ  OSÓB

o którym mowa w pkt IX ppkt 2 lit. c) siwz, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 1 lit. c) siwz

| Lp. | Imię i nazwisko osoby, którą |  | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane specjalność, nr….) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dysponuje Wykonawca | będzie dysponował * Wykonawca |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* -  wpisanie osoby/osób  w kol. 3 Wykazu oznacza, iż  Wykonawca będzie polegał na zasobach (osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia) innego podmiotu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (danej osoby/osób) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

# OŚWIADCZENIE 
o którym mowa w pkt IX ppkt 2 lit. d) siwz

Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osoby wskazane w powyższym wykazie, posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- ……………………………………………………                                                              ……………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                      podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy/ców

Załącznik nr 7 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Roboty remontowo-konserwatorskie budynku Radziwiłłowskiego    w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6  powiat Jędrzejów.

- Opis.

Zakres robót objętych w ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

ST obejmuje:

- skucie starych zagrzybionych i odpadających tynków

- ręczne czyszczenie szczotką drucianą murów z cegły

- odgrzybienie preparatem ścian elewacji

- ułożenie nowego tynku szerokoporowego

- ułożenie tynku kategorii III w pozostałej części elewacji

- skucie i naprawa chodów zewnętrznych i podestów oraz obłożenie płytkami rustykalnymi

- odtworzenie gzymsu pod połacią dachu oraz wokół otworów okiennych                   i drzwiowych

- pomalowanie tynków farbą silikatową (krzemianową)

- wykonanie zbrojonej opaski betonowej z zastosowaniem dylatacji, wokół elewacji           północnej, wschodniej i południowej

- ułożenie betonowych korytek odpływowych

- zerwanie z cokołu tarasu od strony południowej styropianu i wyprawy klejowej

- docieplenie ściany oficyny od strony wschodniej styropianem gr.10cm, cokół  gr.5cm, ościeża okien gr. 2cmi wykonanie wyprawy elewacyjnej na gładko

- rozebranie opaski (chodnika) z płytek betonowych oraz skucie istniejących betonowych korytek

- malowanie olejne krat i balustrad

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac konserwatorsko-budowlanych związanych z remontem elewacji budynku Radziwiłłowskiego w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6 powiat Jędrzejów.

III. Zakres robót obejmuje:

1. Wstępne mechaniczne oczyszczenie, powierzchni tynków z luźnych nawarstwień           i zabrudzeń.

Usunięcie wtórnych nawarstwień farb dyspersyjnych z zastosowaniem kompresu 
z preparatu KEIM Dispersionsentferner:

- usunąć mechanicznie starą odspajającą się powłokę, np. szpachlę; 
- nanieść pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego (od dołu do góry) grubą warstwę preparatu KEIM - Dispersionsentferner. Po odczekaniu ½ do 2 godzin przy grubych powłokach, usunąć preparat z rozpulchnioną powłoką, następnie zmyć wodą. 
- skuteczność działania preparatu należy ustalić na powierzchniach próbnych.

2. W miejscach pęknięć i rozwarstwień wypraw tynkarskich usunąć wtórne warstwy zdegradowanego tynku, także odspojone warstwy uzupełnień wzmocnione siatką 
z polietylenu .

- Na tak oczyszczoną powierzchnię ścian budynków  należy nanieść warstwę środka grzybobójczego w sposób ręczny.

4. Wypełnienie pęknięć oraz sklejenie rozwarstwień i iniekcje szczelin drobnoziarnistą zaprawą wapienną wykonaną z wapna dołowanego KEIM Romanit Sumpfkalk / wypełniacza kalcytowego KEIM Romanit Marmormehl odpowiednio modyfikowaną w ilości 5% - 15 % obj. roztworem wodnym dyspersji KEIM Romanit Primal KF.

5. W partiach cokołowych oraz z elewacji budynku Radziwiłłowskiego stare wyprawy tynkarskie,  uzupełnienia cementowe, kruche osypujące się spoiny należy usunąć mechaniczne, następnie oczyścić szczotką na sucho lub sprężonym powietrzem powierzchnię muru z pyłów i drobnych pozostałości zapraw, oraz wywieźć gruz poza miejsce prac.

6. W kolejnym etapach prac wykonanie warstw tynku renowacyjnego KEIM Porosan, zgodnych z normą i posiadających certyfikat WTA /Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków/. Krzyżowa obrzutka zwiększająca przyczepność, zastosowanie zaprawy trasowo-cementowej KEIM Porosan Trass Zementputz, pokrycie 85 % powierzchni muru cokołu wraz ze ścianami powyżej, aż pod  dach budynku. Wyrównujący tynk trasowy, zastosowanie KEIM Porosan Ausgleichputz, wysokiej wytrzymałości, z wapnem trasowym i mrozoodpornym piaskiem dolomitowym, przeznaczony do wilgotnych i zasolonych murów, warstwa grubości 1 cm. Szerokoporowy tynk trasowy KEIM Porosan Trass Sanierputz, na bazie wapna trasowego i piasku dolomitowego odporny na działanie mrozu, przeznaczony do murów zawilgoconych i uszkodzonych przez sole. Nałożenie jednej  wierzchniej warstwy Trass Sanierputz grubości 2 cm .

7. Wykonanie uzupełnień powierzchni z zastosowaniem renowacyjnej zaprawy wapienno-cementowej KEIM Universalputz, odtworzenie powierzchni zgodnie z wymaganą fakturą tynku. 
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE

- Gzymsy ściany frontowej biegnące pod połacią dachu oraz wokół okien i wejścia  wymagają częściowego skucia i odtworzenia na nowo. Występują zacieki na elewacji spowodowane częściową wymianą więźby dachowej i całkowitą wymianą pokrycia dachowego co spowodowało odpadnięcia gzymsu i tynków.

8.   Po ułożeniu tynku szerokoporowego na elewacji frontowej oraz tynku kategorii III na elewacji  łącznika należy go pokryć  farbą silikatową ( krzemianową) z palety barw KEIM w kolorze pastelowym według wskazań inwestora, natomiast na tynku cokołu budynków należy położyć  taką samą farbę jak wyżej w kolorze szarym.

9.   Schody wejściowe zewnętrzne wraz z podestem wejścia głównego należy skuć           z lastryka odpowiednio je obrobić i ułożyć na nich płytki zewnętrzne rustykalne. Dotyczy to również murku tegoż podestu. Wymiary i kolor płytek należy uzgodnić z inwestorem.

10.   Schody wejściowe i podest przy łączniku budynku należy skuć z płytek i powtórnie ułożyć z materiału wskazanego przez inwestora.

11.   Po dociepleniu elewacji wschodniej oficyny tj. ścian, cokołu i ościeży okiennych i ich wyprawieniu na gładko należy je pokryć farbą sylikatową (krzemianową).

12.   Opaska betonowa z betonu C-16/21 zbrojona obwodowo powinna być ułożona na zagęszczonej podsypce piaskowej oraz zdylatowana, od każdej rury spustowej należy ułożyć korytka odpływowe z gotowych elementów betonowych celem odprowadzenia wody opadowej.

13. Istniejące i zamontowane parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej należy odczyścić i pomalować farbą olejną zewnętrzną w kolorze wskazanym przez Inwestora.

14. Wszelkie metalowe balustrady i kraty należy odczyścić, zagruntować i pomalować farbą olejną zewnętrzną w kolorze wskazanym przez Inwestora.

Szczegółowy zakres robót wg książki przedmiaru robót.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaż komplet ST.

- Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów        i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i

zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami          i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

IX  . Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

- Stosownie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Materiały.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

- Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

- Ogrodzenia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz  określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniała prowadzenie robót zgodnie        z określonymi zasadami przewidzianymi w  umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach na teren prowadzonych robót remontowych.

- Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktowa jako integralna część i należy je czytać łącznie z ewentualnymi  rysunkami odręcznymi i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością       i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami Obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.