**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**WZÓR UMOWY**

UMOWA NR -

zawarta w dniu …………………….. w Jędrzejowie pomiędzy:

**Powiatem Jędrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów** reprezentowanym przez:

**…………………………….**

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a………………………………………………………………………..

zwanym dalej **Wykonawcą.**

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm. ), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania prace geodezyjne dla Części I zadania nr …….., które jest wspófinansowane z środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i polegają na „Założeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na wybranych jednostkach ewidencyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 SIWZ) – dalej OPZ

§ 2

1. Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy OPZ.
2. Dostosowanie istniejącej powiatowej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT, w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ.
3. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

§ 3

1. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia dzieli się na dwa etapy będące przedmiotem odrębnych odbiorów i fakturowań tj.:
2. Etap I: Należy rozpocząć po 3 miesiącach od daty zawarcia umowy.

* po 6 miesiącach, jeśli zostały wykonane prace i przekazane kompletne dane dotyczące 50% obrębów, Wykonawca otrzyma zaliczkowo 40% płatności.

1. Etap II:

* Zakończenie pozostałego zakresu określonego OPZ nastąpi płatność końcowa.

1. Ustala się wartość prac :
2. Etap I : 40 % wartości umowy (wynagrodzenia brutto)
3. Etap II: 60 % wartości umowy (wynagrodzenia brutto).
4. Ustala się następujący termin wykonania prac:
5. Etap I: r.
6. Etap II: r.
7. Wskazane powyżej terminy są terminami ogólnymi, szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia określa harmonogram finansowo-rzeczowy przedłożony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego
8. Wykonawca w trakcje realizacji umowy zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu raporty miesięczne do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony z przebiegu realizacji usługi.

§ 4

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto (w tym

23% podatek VAT) w wysokości: zł

(słownie: ), z czego:

1. Etap I - 40 % wartości umowy, tj zł (słownie ) (brutto),
2. Etap II- 60 % wartości umowy, tj zł (słownie ) (brutto).

§ 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie wypłacone WYKONAWCY zgodnie z ustalonymi w § 3 etapami, po dokonaniu odbioru każdego z etapów prac, o których mowa w § 9 w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od WYKONAWCY na konto wskazane w fakturze/rachunku.
2. Za datę realizacji płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na nabywcę: Powiat Jędrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów, NIP 656 225 18 51; odbiorcą faktur będzie Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów.

§ 6

WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie swojej siedziby, oraz numerów NIP i REGON.

§ 7

1. ZAMAWIAJĄCY pisemnie w terminie 14 dni od podpisania umowy wskaże Inspektora Nadzoru, w celu sprawowania merytorycznego i technicznego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego informowania Inspektora Nadzoru o wszystkich okolicznościach dotyczących prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

1. Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontroli technicznej i postępu prac w każdym momencie ich wykonywania.
2. WYKONAWCA na co najmniej 10 dni przed terminem ustalonym w § 3 ust. 3 umowy, związanym z poszczególnym etapem, przekaże do kontroli Inspektorowi Nadzoru wykonane prace, które były przewidziane do wykonania w danym etapie.
3. Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrolę techniczną wykonanych prac oraz opiniuje wykonanie zadania do dokonania odbioru prac przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9

1. Prace wchodzące w zakres poszczególnych etapów, o których mowa w § 3 podlegają odrębnym odbiorom przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbiór każdego z etapów prac odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac dokonanej przez Inspektora Nadzoru i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole z tej kontroli.
3. W celu uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru terminów odbiorów, WYKONAWCA jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru prac, załączając do zgłoszenia protokół kontroli technicznej dokonanej, stwierdzający, że prace nadają się do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Odbiory przedmiotu niniejszej umowy będą się odbywały w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy.
5. Warunkiem koniecznym do dokonania odbioru I etapu prac jest dokonanie przez PODGiK prawidłowego importu danych będącego przedmiotem zlecenia (w zakresie I etapu prac) do zasobu numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jędrzejowie.
6. Odbiór prac wykonanych w II etapie (zwany także odbiorem końcowym) może nastąpić pod warunkiem dokonania wcześniejszego odbioru prac wykonanych w I etapie.
7. Warunkiem koniecznym do dokonania końcowego odbioru prac jest dokonanie przez PODGiK prawidłowego importu danych całego obiektu, będącego przedmiotem zlecenia do zasobu numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jędrzejowie, w wyniku którego nastąpi właściwe funkcjonowanie obiektów niniejszej umowy w zasobie numerycznym PODGiK, także w stosunku do już istniejących tam obiektów.
8. Po dokonaniu odbioru końcowego i usunięciu ewentualnych usterek w operacie, WYKONAWCA jest zobowiązany do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na nośniku CD zeskanowanego operatu z wykonanych prac - przyjętego do zasobu.

§ 10

1. Istotna zmiana postanowień niniejszej umowy dotycząca przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, może nastąpić na wniosek WYKONAWCY na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych, leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uniemożliwiających prawidłowy import danych będących przedmiotem zlecenia do zasobu numerycznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jędrzejowie. Dotyczy to nieprzewidzianej awarii systemu elektronicznego lub serwera w PODGiK. W takim przypadku możliwe będzie podpisanie aneksu terminowego, uwzględniającego czas trwania awarii w PODGiK.
2. Istotna zmiana osób wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO w postaci aneksu do umowy. Zmiana osób może nastąpić tylko w przypadku, gdy nowe osoby będą posiadały udokumentowane kwalifikacje i spełnią warunek doświadczenia osoby zmienianej.
3. Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie terminu realizacji jeżeli wydłużenie terminu nastąpiło z przyczyn nie zawinionych przez strony przy dochowaniu należytej staranności (ujawnienie okoliczności nieznanych w dniu wszczęcia postepowania)
4. Zmiana terminu spowodowana wstrzymaniem wykonywania prac przez Zamawiającego.
5. Zmiana terminu spowodowana niemożnością wykonywania praz z uwagi na niedochowanie terminów ustawowych lub zwyczajowo przyjętych przez urzędu lub osoby trzecie.
6. Zakazuje się istotnych zmian pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie uzgodnienia dokumentacji niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy WYKONAWCA dokona we własnym zakresie i na koszt własny.

§ 12

1. WYKONAWCA wskazuje osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania:
2. p - jako kierownik prac,
3. p - jako specjalista,
4. p - jako specjalista,
5. p…………………………………. – jako kontrolującego ( dopuszcza się aby to był jeden z specjalistów wskazanych w pkt. 2 lub 3) zgodnie z załączonym do oferty (poza pkt. 4) niniejszego zamówienia wykazem osób przewidzianych do wykonania zamówienia.
6. Zamawiający wskazuje Inspektora Nadzoru ………………….. pełniącego funkcję kontrolą i nadzorczą.
7. Kierownik prac wskazany przez WYKONAWCĘ jest zobowiązany do podpisania operatu z wykonanych prac i parafowania każdej strony operatu.
8. Osoba kontrolująca wskazana przez WYKONAWCĘ jest zobowiązana do podpisania

sprawozdania technicznego ze wzmianką, cyt.: „W dniach przeprowadziłem kontrolę techniczną operatu z wykonanych prac, potwierdzam zgodność wykonanych prac z dokumentacją źródłową oraz zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi”.

1. Jedna z osób wymienionych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy jest zobowiązana do uczestnictwa w odbiorach prac.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zadania podwykonawcom (innym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działalność podwykonawcy, jak za własną.

§ 13

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy wygasają z upływem miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
2. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
3. O zaistniałych wadach ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ listem poleconym na zasadach określonych w KPC.
4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi WYKONAWCA dokona ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Jeżeli strony uznaj ą, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie WYKONAWCA ustali z ZAMAWIAJĄCYM konkretny termin usunięcia usterek- na tą okoliczność zostanie spisany protokół.

1. W związku z usunięciem wad WYKONAWCA nie będzie obciążał ZAMAWIAJĄCEGO żadnymi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

§ 14

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości:
2. 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto związanego z danym etapem, za każdy dzień opóźnienia w terminach realizacji prac wynikających z harmonogramu finansowo-rzeczowego, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy,
3. 0,5 % wynagrodzenia brutto związanego z danym etapem za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, liczony po dniu wyznaczonego terminu usunięcia wad.
4. 0,5 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, liczony po dniu wyznaczonego terminu usunięcia wad.
5. 1000 złotych za każde opóźnienie lub niezłożenie raportu z realizacji usługi o którym mowa w § 3 ust. 5
6. 1000 złotych za każde nieuzasadnione zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru prac, tj. bez załączonego do zgłoszenia protokołu kontroli technicznej o którym mowa w § 9 ust. 3.
7. 25 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez

ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

1. 25 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez

WYKONAWCĘ.

1. Maksymalny wymiar kary o których mowa wyżej nie może przekroczyć 25% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

1. W razie opóźnienia w wykonaniu niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY może:
2. wyznaczyć WYKONAWCY dodatkowy termin wykonania prac z zachowaniem prawa do kar umownych,
3. odstąpić od umowy w terminie 10 dni gdy wykonanie usługi jest w zwłoce względem jednego z terminów wskazanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym ponad 30 dni.
4. Wykonać świadczenie zastępcze na koszt Wykonawcy
5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej oraz odszkodowania.
6. Kary umowne są niezależne od siebie i się kumulują.
7. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY określonego w § 4 umowy, bez konieczności wcześniejszego wezwania do zapłaty tej kary lub WYKONAWCA zapłaci należną karę w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 16

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze „Ewidencja gruntów i budynków” i „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny”.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wymienionych w ust. 1 danych osobowych na czas trwania umowy oraz w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy.
3. Wykonawca przyjmuje do przetwarzania powierzone mu dane osobowe i zapewnia, że proces ich przetwarzania będzie realizowany zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,, a powierzone mu dane nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w umowie.
4. Wszelkie prawa do danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania należą do Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że podjął środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające proces przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymaganiami w RODO oraz gwarantuje, że znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie umowy, spełniają wymagania do przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
6. Do przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające wystawione przez Wykonawcę imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy.
8. Wykonawca oraz osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do wykonywania wyłącznie takich operacji na danych osobowych, które są niezbędne do wywiązania się z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.
9. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych wynikających z umowy osobom trzecim. Osobami trzecimi nie są pracownicy Wykonawcy lub też osoby działające na jego zlecenie z zastrzeżeniem, iż zlecenie to ma bezpośredni związek z realizacją umowy a Wykonawca uzyska pisemna zgodę Zamawiającego.
10. Po zakończeniu realizacji umowy lub w przypadku jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest dokonać trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z nośników innych niż nośnik przeznaczony dla Zamawiającego, o którym mowa w Warunkach Technicznych, jeśli w trakcie realizacji umowy były one wykorzystywane. Oświadczenie o trwałym i nieodwracalnym usunięciu danych będzie stanowić jeden z elementów końcowego protokołu odbioru realizacji umowy.
11. Wykonawca oraz osoby przez niego upoważnione są zobowiązani do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu, tajemnicy co do wszystkich danych, które przetwarzali w związku z jej realizacją a także sposobów zabezpieczenia danych jak również innych informacji mogących mieć charakter poufny a dotyczących przedmiotu umowy.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń, i przedstawiania propozycji lub żądania wprowadzenia zmian w stosunku do operacji wykonywanych przez Wykonawcę na danych osobowych związanych z realizacją umowy, a dotyczących w szczególności bezpieczeństwa tych danych.
13. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych a także w przypadku niezdolności do wypełnienia postanowień umowy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
14. W przypadku szkody spowodowanej działaniem Wykonawcy, wynikającej z niezgodnego z ustawą lub umową przetwarzania danych osobowych, Wykonawca odpowiada na zasadzie winy za szkody rzeczywiste jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich.
15. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez jedną ze stron, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych oraz zwrotu i usunięcia danych zgodnie z postanowieniami ust. 10.
16. Dokonywanie wszystkich wymienionych wyżej czynności musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

§ 17

1. Przed podpisaniem umowy, **Wykonawca** złoży u **Zamawiającego** dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej **10 %** ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty **...................- PLN** (słownie: ....................................................................................................../100).
3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................
4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie prac zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie **Wykonawcy** w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi , zwrócona zostanie **Wykonawcy** w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .
6. Zwrócona **Wykonawcy** kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez **Zamawiającego** na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego **Wykonawca**.

§ 18

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy do dzieł powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, wraz z własnością nośnika na którym dzieło zostanie utrwalone.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, następuje z chwilą odbioru oraz dokonania płatności i obejmuje pola eksploatacji wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc w szczególności prawo do:
   1. przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. wprowadzenie do sieci komputerowej, w tym Internetu;
   5. wystawianie, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub z części oraz ich łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub części, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4umowy Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli na rozporządzanie i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych niniejszą umową dla utworów pierwotnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. Dz. U. z2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 20

1. Spory, jakie mogą wynikać z realizacji umowy, strony poddają rozpatrzeniu sądów powszechnych właściwym dla siedzimy Zamawiającego.
2. Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy:
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
4. oferta WYKONAWCY.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz WYKONAWCA.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA