# Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Aktualizacja i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08, PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01, PN-EN ISO/IEC 27005:2025-01, PN-EN ISO 22301:2020-04 z uwzględnieniem KRI, KSC, NIS2 oraz RODO

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wdrożeniu, aktualizacji                                                   i uporządkowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)                                         w Organizacji, obejmująca prace analityczne, doradcze, wdrożeniowe, dokumentacyjne i szkoleniowe, zgodne z aktualnymi normami i przepisami prawa.

Celem jest doprowadzenie organizacji do pełnej zgodności z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 oraz powiązanymi normami, a także zapewnienie zgodności z przepisami prawa krajowego i europejskiego dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, w szczególności KRI, KSC, NIS2 i RODO.

Zakres zamówienia obejmuje zarówno opracowanie dokumentacji, jak i jej wdrożenie oraz szkolenia, w tym elementy ciągłości działania (BCMS) zgodne z PN-EN ISO 22301:2020-04.

2. Cele realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia ma zapewnić:

- Stworzenie lub aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnego z PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 oraz normami wspierającymi.

- Wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa, obejmujących rozwiązania organizacyjne, techniczne oraz zarządcze.

- Ocenę i zarządzanie ryzykiem, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27005:2025-01.

- Zaprojektowanie i wdrożenie systemu ciągłości działania (BCMS) zgodnego z PN-EN ISO 22301:2020-04.

- Zgodność z regulacjami prawnymi, w tym KRI, ustawą o KSC, dyrektywą NIS2 i RODO.

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz odporności operacyjnej Organizacji.

- Przygotowanie Organizacji do ewentualnego audytu certyfikacyjnego w przyszłości (bez obowiązku certyfikacji w ramach zamówienia).

3. Podstawa prawna i normatywna

Realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z:

3.1. Aktami prawnymi

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie KRI (Dz.U. poz. 773).

- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 913, 1723).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 (NIS2).

- Rozporządzenie (UE) 2016/679 (RODO).

- Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2024 poz. 307).

- Przepisy sektorowe właściwe dla działalności Zamawiającego.

3.2. Normami

- PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 – wymagania dotyczące SZBI.

- PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 – informacje, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – zabezpieczanie informacji (wersja angielska).

- PN-EN ISO/IEC 27005:2025-01 – zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji.

- PN-EN ISO 22301:2020-04 – system zarządzania ciągłością działania.

- ISO 19011 (audyty).

- ISO 31000 (zarządzanie ryzykiem).

4. Zakres zamówienia

Zakres obejmuje całość działań niezbędnych do wdrożenia SZBI i BCMS w Organizacji. W szczególności:

4.1. Analiza stanu bezpieczeństwa

Wykonawca przeprowadzi kompleksową analizę stanu obecnego, obejmującą:

- ocenę zgodności z normami PN-EN ISO/IEC 27001, 27002, 27005 oraz PN-EN ISO 22301,

- ocenę zgodności z KRI, KSC, NIS2, RODO,

- przegląd procesów, organizacji pracy, zabezpieczeń technicznych i fizycznych,

- identyfikację luk oraz rekomendacje działań doskonalących.

Wynikiem jest raport analizy stanu obecnego (GAP Analysis).

4.2. Zarządzanie ryzykiem

Wykonawca:

- przeprowadzi analizę ryzyka zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27005:2025-01,

- określi kryteria ryzyka, kontekst, istotność i klasyfikację,

- zidentyfikuje ryzyka związane z procesami, aktywami, systemami, usługami oraz personelem,

- opracuje plan postępowania z ryzykiem,

- powiąże ryzyka z wymaganiami SZBI i BCMS.

4.3. Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji (SZBI)

Wykonawca:

- opracuje i/lub zaktualizuje dokumentację SZBI,

- wskaże rozwiązania organizacyjne, techniczne i proceduralne (opracowanie procedur, procesów)

- zaprojektuje architekturę SZBI spójną z wymaganiami norm i przepisów,

- wdroży SZBI we współpracy z Zamawiającym,

- zapewni doradztwo w zakresie działań korygujących i usprawniających.

Dokumentacja ma mieć charakter kompletny, umożliwiający dalsze utrzymanie systemu.

4.4. Wdrożenie systemu ciągłości działania (BCMS)

Wykonawca:

- przeprowadzi analizę BIA,

- dokona analizy ryzyka dla ciągłości działania,

- opracuje i wdroży mechanizmy zapewnienia ciągłości działania,

- przygotuje plany reagowania i odtwarzania po awarii,

- przeprowadzi testy i ćwiczenia,

- zapewni rekomendacje doskonalące.

4.5. Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenia adekwatne do zakresu wdrożenia, w tym:

- szkolenia ogólne dla personelu,

- szkolenia specjalistyczne dla osób pełniących role w SZBI i BCMS,

- szkolenia dla kadry kierowniczej.

4.6. Audyt wewnętrzny i wsparcie końcowe

Wykonawca:

- przeprowadzi audyt wewnętrzny SZBI i BCMS,

- oceni zgodność systemu z normami i wymaganiami prawa,

- przygotuje raport i rekomendacje,

- wesprze Zamawiającego przy finalizacji systemu i przygotowaniu do ewentualnej certyfikacji.

5. Rezultaty

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy:

- raport z analizy stanu obecnego,

- dokumentację SZBI zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 27001,

- dokumentację BCMS zgodną z PN-EN ISO 22301:2020-04,

- raport z analizy ryzyka SZBI i BCMS,

- plany ciągłości działania i plany odtwarzania po awarii,

- materiały szkoleniowe,

- raport z audytu wewnętrznego,

- rekomendacje dotyczące dalszego utrzymania i doskonalenia systemów.

6. Wymagania wobec wykonawcy

Wykonawca powinien:

- posiadać doświadczenie w realizacji wdrożeń SZBI i systemów ciągłości działania,

- dysponować personelem z wiedzą i kompetencjami potwierdzonymi certyfikatami (np. Audytor Wiodący ISO 27001),

- znać aktualne przepisy dotyczące KSC, KRI, NIS2, RODO,

- zapewnić możliwość świadczenia usług doradczych i wdrożeniowych na miejscu i zdalnie.

7. Kryteria odbioru

System zostanie uznany za wdrożony, jeżeli:

- dokumentacja SZBI i BCMS jest kompletna i zgodna z normami,

- analiza ryzyka została wykonana zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27005,

- wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa spełniają wymagania norm i prawa,

- przeprowadzono szkolenia,

- przeprowadzono audyt wewnętrzny,

- przygotowano raport końcowy z rekomendacjami.

8. Postanowienia końcowe

- Dokumentacja powstała w ramach realizacji zamówienia staje się własnością Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności.

- Zamawiający może zastrzec konieczność konsultacji na każdym etapie wdrożenia.

Okres realizacji:

- Okres realizacji: od 2 stycznia do 30 kwietnia 2026 r.